Додаток 2 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання

| ПОГОДЖЕНО Рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області ____________________________________ (найменування органу місцевого самоврядування) |  | ЗАТВЕРДЖЕНО Директор ТОВ «ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ» ________________Олена ЯЛСУКОВА (підпис) (П.І.Б.) |
| --- | --- | --- |
| від 02.07.2020 № 119/2 Секретар Мелітопольської міської ради ____________________Роман РОМАНОВ М.П. |  |  |
|  |  | 02.07.2020 року М.П. |

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ»

на 2020-2021р.р.

Додаток 3 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
ліцензіата до інвестиційної програми 
на 2020-2021р.р.

ТОВ «ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ»

1. Загальна інформація про ліцензіата

| Найменування ліцензіата | Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ» |
| --- | --- |
| Рік заснування | 2018 |
| Форма власності | Приватна |
| Місце знаходження | 72310, Запорізька обл., місто Мелітополь, вулиця Покровська , будинок 61 |
| Код за ЄДРПОУ | 42461094 |
| Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада | Директор – Ялсукова Олена Олексіївна |
| Тел., факс, е-mail | Тел., факс: (0619) 44 06 49 e-mail: teplo-melitopol@mlt.gov.ua |
| Ліцензія від 11.10.2018 № 17-67/2018 | провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) |
| Ліцензія від 11.10.2018 № 18-67/2018 | провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами |
| Ліцензія від 11.10.2018 № 19-67/2018 | провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії |
| Статутний капітал ліцензіата, тис.грн | 99 тис. грн. |
| Балансова вартість активів, тис.грн | 154909,00 тис. грн. |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис.грн | 8391,00 тис. грн. |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) | - |

2. Загальна інформація про інвестиційну програму

| Цілі інвестиційної програми | -покращення фінансового стану теплопостачального підприємства; -скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів ; - зниження енергоємності виробництва; - впровадження енергоефективних технологій та обладнання; -підвищення якості продукції та послуг, ефективності та надійності функціонування ТОВ «Тепло-Мелітополь»; - підвищення стабільності і надійності роботи систем теплопостачання; |
| --- | --- |
| Строк реалізації інвестиційної програми | 2020-2021р.р. |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат | Закупівля обладнання, підготовка проектної документації, виконання капітальних робіт |
| Головні етапи реалізації інвестиційної програми | Закупівля обладнання, підготовка проектної документації, виконання капітальних робіт |

3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою

| Загальний обсяг інвестицій, тис.грн | 32444,711 |
| --- | --- |
| власні кошти | 32444,711 |
| позичкові кошти |  |
| залучені кошти |  |
| бюджетні кошти |  |
| Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): |  |
| Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 100 |
| Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів |  |
| Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій |  |
| Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення |  |
| Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища |  |
| Інші заходи |  |

4. Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми

| Чиста приведена вартість, грн. |  |  | 4923842,23 |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутрішня норма дохідності, % |  |  | 9,7 |
| Дисконтований період окупності, років |  |  | 8,04 |
| Індекс прибутковості |  |  | 1,16 |
| Керівник ліцензіата |  | ___________ (підпис) | О. ЯЛСУКОВА (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |