План екологічного та соціального менеджменту (для Території Субпроєкту)

Проєкт: “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури  (УФСІ VІІІ)” BMZ-No.: 2020 679 40

Субпроєкт № 28-23-13 «Покращення умов надання медичної допомоги у багатопрофільній лікарні інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги м. Мелітополь, Запорізька область/KfW»

вул. Кізіярська, 55, м. Мелітополь, Запорізька область, 72301

Адреса субпроєкту

Голова ПВСП: Саприкіна Лариса Олександрівна, тел. 068 989 20 80

____________________________

Контактна інформація

Автори документу:

| Розроблено | Перевірено та рекомендовано: | Approved by |
| --- | --- | --- |
| Філімонова Галина Миколаївна – консультант з розвитку потенціалу громад Південно-Східного РП УФСІ Регіональним представництвом УФСІ | Красовський Олександр Петрович Консультант з екологічних та соціальних безпекових політик | Саприкіна Лариса Олександрівна Голова ПВСП |
| Дата: 19/11/2021 |  |  |

Зміст

Передмова	2

ЧАСТИНА 1: ОПИС СП	3

ЧАСТИНА 2: ОЦІНКА РИЗИКІВ ТА ВПЛИВІВ СП	8

ДОДАТОК 3   ПЛАН МОНІТОРИНГУ КОНКРЕТНОГО СП	19

ЧАСТИНА 4: ПЛАН ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН КОНКРЕТНОГО СП (шаблон)	44

1. ВСТУП	46

2. ОПИС ПРОЄКТУ ТА КОНТАКТНІ ДАНІ	47

3. ВІДПОВІДНІ СТАНДАРТИ	48

3.1. Законодавство України	48

3.2. Міжнародні документи:	50

3.2.1 Вимоги Світового Банку щодо залучення зацікавлених сторін	50

4.	ЗАХОДИ РЕАГУВАННЯ ЩОДО COVID-19	51

5.	ВИЗНАЧЕННЯ ТА АНАЛІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН	51

6.	ПЛАНУВАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН	54

7. МЕХАНІЗМ РОЗГЛЯДУ СКАРГ (МРС)	59

ЧАСТИНА 5: План екологічного та соціального менеджменту Підрядника (шаблон)	62

ЧАСТИНА 6 : План управління азбестовмісними матеріалами (шаблон)	94

## Передмова

Цей план екологічного та соціального менеджменту (для Території Субпроєкту – на далі СП)  використовується при підготовці ПЕСМ для кожного конкретного СП.

ПЕСМ містить такі розділи: Частина 1 - Опис СП, Частина 2 - Оцінка ризиків та впливів конкретного СП, Частина 3 - План моніторингу конкретного СП, Частина 4 - План залучення зацікавлених сторін конкретного СП, Частина 5 - План екологічного та соціального менеджменту Підрядника  (C-ESMP), а також Частина 6 План менеджменту азбесту.

УФСІ готує проєкт ПЕСМ, який містить Частину 1 - Опис СП, Частину 2 - Оцінка ризиків та впливів конкретного СП, Частина 3 - План моніторингу конкретного СП, Частина 4 - План залучення зацікавлених сторін конкретного СП, Частина 5 - План екологічного та соціального менеджменту Підрядника  (C-ESMP) (шаблон).

Частина 1 - Опис СП, Частина 2 - Оцінка ризиків та впливів конкретного СП, Частина 3-  План моніторингу конкретного СП, Частина 4 - План Залучення Зацікавлених Сторін конкретного СП буде підготовлено ПВСП (за підтримки УФСІ)

Частина 1 - Опис СП, Частина 2 - Оцінка ризиків та впливів конкретного СП, Частина 3 - План моніторингу конкретного СП, Частина 4 - План залучення зацікавлених сторін конкретного СП, Частина 5 - План екологічного та соціального менеджменту Підрядника (шаблон) буде підготовлено до початку закупівлі послуг Підрядника будівництва.

Частина 5: План екологічного та соціального менеджменту Підрядника (шаблон) заповнюється переможцем торгів та подається для затвердження Керівнику проєкта (Інженеру) відповідно до Особливих умов Контракту. УФСІ зобов’язує Учасника, що виграв тендер, впроваджувати заходи щодо пом’якшення екологічних та соціальних ризиків, як зазначено в оцінці екологічного та соціального впливу  та детальніше в Частині 2 - Оцінка ризиків та впливів, Частині 3 - План моніторингу наявного ПЕСМ під час заповнення План екологічного та соціального менеджменту Підрядника (шаблон).

Частина 6 План менеджменту азбесту  (шаблон) заповнюється УФСІ, затверджується Керівником проєкта (Інженером) та є обов’язковим для реалізації Підрядником будівництва.

ЧАСТИНА 1: ОПИС СП

| ІНСТИТУЦІЙНІ УМОВИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назва СП | «Покращення умов надання медичної допомоги у багатопрофільній лікарні інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги м. Мелітополь, Запорізька область/KfW» |  |
| Склад/зміст діяльності в рамках СП | В результаті реалізації СП буде відремонтовано другий поверх будівлі лікарні та замінено покрівлю з метою облаштування неврологічно-пульмонологічного відділення. Також буде закуплено медичне обладнання. |  |
| Відповідальні особи (ПІБ та контактна інформація) | Виконавчий директор УФСІ | Виконавчий директор Лактіонов Андрій Олександрович 04071, м. Київ, вул. Лук'янівська, буд. 77, пов. 3 Телефон офісу: +38 (044)-230-25-36 Електронна пошта: office@usif.ua Факс: +38 (044) 485-28-04 https://usif.ua/contacts/tsentralnyi-ofis-ufsi |
|  | Директор РП УФСІ | Директор Південно-Східного РП Буртник Василь Григорович 72311, Запорізька область, м. Мелітополь, проспект Богдана Хмельницького, 60 Телефон офісу: +38 (067) 156-01-00 Електронна пошта: southeast@usif.ua https://usif.ua/contacts/pivdenno-skhidne-rp-ufsi |
|  | Власник об’єкта | Мелітопольська міська рада Запорізької області |
| Особи, відповідальні за впровадження СП (ПІБ та контактна інформація) | Керівник ПВСП | Саприкіна Лариса Олександрівна – директор КНП «Територіальне медичне об’єднання «Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» Мелітопольської міської ради Запорізької області |
|  | Місцевий консультант УФСІ з питань розвитку громад | Філімонова Галина Миколаївна Електронна пошта: g.filimonova@usif.ua |
|  | Місцевий консультант УФСІ з технічних питань | Кордупель Іван Володимирович Електронна пошта: i.kordupel@usif.ua |
| Особа відповідальна за отримання та опрацювання скарг | головний спеціаліст відділу з економіки та енергоефективності міста Мелітопольської міської ради Запорізької області | Прохіна Ольга Анатоліївна тел. (0619) 44 43 85; E-mail: prohina@mlt.gov.ua Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Михайла Грушевського, 5 |
| Опис об’єкта |  |  |
| Назва об’єкта | Пульмонологічно-неврологічне відділення КНП «Територіальне медичне об’єднання «Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» Мелітопольської міської ради Запорізької області |  |
| Опис об’єкта та території | Відділення буде розташовано на 2-му поверсі трьох поверхової будівлі одного із корпусів лікарні за адресою: 72301, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Кізіярська, 55. Навколо будівлі знаходяться інші корпуси лікарні та паркова зона. Будівля Г-подібної форми, з’єднана переходом з іншою будівлею лікарні. Рік побудови: 1972 Загальна площа будівлі: 2951 м2 Інженерні мережі: опалення – централізоване, система водопостачання та водовідведення – централізована |  |
| Хто власник земельної ділянки | Територіальна громада міста Мелітополя в особі Мелітопольської міської ради Запорізької області |  |
| Хто використовує земельну ділянку юридично та фактично, для яких цілей ? | Земельна ділянка перебуває в комунальній власності та використовується для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги, зокрема для розміщення КНП «Територіальне медичне об’єднання «Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» Мелітопольської міської ради Запорізької області |  |
| Хто є власником будівлі? | Мелітопольська міська рада Запорізької області |  |
| Хто використовує будівлю юридично та фактично, для яких цілей ? | Будівлю використовує КНП «Територіальне медичне об’єднання «Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» Мелітопольської міської ради Запорізької області для надання медичних послуг |  |
| Опис заходів в рамках СП | Внутрішній ремонт приміщень 2-го поверху триповерхової будівлі лікарні з виконанням комплексу робіт, а саме: перепланування приміщень, внутрішнє оздоблення стін та стель, заміна підлог, заміна віконних та дверних блоків, заміна внутрішніх сантехнічних мереж, заміна системи опалення, заміна внутрішньої системи електропостачання, заміна покрівлі з утепленням. Також передбачено закупівлю медичного обладнання заходи з розвитку потенціалу громад. |  |
| Опис особливостей розташування/ місцезнаходження, фізичного стану об’єкта/ ділянки, біологічних, геологічних , гідрографічних та соціально-економічних характеристик. | Приміщення, що буде відремонтовано під пульмонологічно-неврологічне розташоване на 2-му поверсі триповерхової будівлі лікарні. Будівля розташована в лікарняному містечку міста за адресою: вул. Кізіярська, 55. Будівля примикає через перехід до іншої будівлі, яка в подальшому буде ремонтуватись Балансоутримувачем. На прилеглій території розташовані інші корпуси лікарні, аптеки, магазини та паркова зона, в т.ч. черешневі сади. Будівля цегляна, перекриття залізобетонне, стіни підвалу з бетонних блоків. Покрівля виконана з азбестоцементних хвилястих листів. Загальний стан будівлі задовільний та потребує ремонту згідно з нормативними вимогами. Будівля на цей час не експлуатується. Перший та третій поверхи, вимощення будівлі, світлові приямки, оздоблення цоколю знаходяться в незадовільному стані та потребують ремонту. Перелік екологічних та соціальних ризиків, які виявлені за результатом Скринінгу: - Діяльність в рамках субпроєкту буде спричиняти незначний рівень шуму, що, ймовірно, вимагатиме вживання заходів екологічного контролю для забезпечення дотримання норм, що діють в Україні. - Можлива загроза розповсюдження пилу. - Ризик порушення підрядною організацією норм діючого законодавства з охорони праці; - Є потреба у залученні ліцензованої організації для транспортування та захоронення азбестовмісних листів; - Підрядна організація, повинна надати договір на вивезення відходів, що накопичуються на будівельному майданчику (побутові відходи та будівельні відходи). Необхідно передбачити заходи щодо поводження з відходами,. Прямих чи побічних загроз щодо руху транспорту та пішоходів під час виконання будівельних робіт. Розробити механізм опрацювання скарг. |  |
| Законодавство |  |  |
| Визначте правила та дозволи, які застосовуються до діяльності в рамках субпроєкта | Усі заходи які реалізуються в рамках СП будуть здійснюватися з дотриманням Рамкових вимог щодо запобіжних природоохоронних та соціальних заходів, для Проєкту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ VIІІ)» який фінансується урядом Німеччини через Банк розвитку KfW згідно наступних стандартів, законодавства і керівних принципів: - законів та нормативно – правових актів, що діють на території України; - міжнародного права, включаючи конвенції та договори, які ратифіковані Україною та стосуються Проєкту. Перелік законодавства України, який стосується/може стосуватись діяльності в рамках СП, зазначено в Рамкових вимогах та в цьому документі. Рамкові вимоги екологічного та соціального менеджменту, розроблені УФСІ ПКД міститиме розділ ОВД, вимоги до охорони праці та пожежної безпеки. Розроблена ПКД пройде комплексну експертизу. Після проходження експертизи Замовник затвердить ПКД. Для початку будівельних робіт Замовник будівництва звернеться до органів архітектурно-будівельного контролю України для отримання дозволу про початок будівельних робіт. Після завершення робіт Замовник будівництва надасть до Держбудінспекції України пакет документів для отримання Сертифікату про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта. |  |
| Громадські обговорення |  |  |
| Визначте, коли і де відбувався процес громадських обговорень, як він був підготовлений і де доступні протоколи | 22.03.2021 р. відбувся форум громади. При розробці Рамкових вимог щодо запобіжних природоохоронних та соціальних заходів (РВЗПСЗ), реалізуються громадські консультації шляхом публікації драфту РВЗПСЗ Плануються: громадські консультації після розробки ПЕСМ. |  |
| Розбудова потенціалу інституцій |  |  |
| Чи передбачаються заходи з розбудови потенціалу ПВСП? | На усіх етапах реалізації СП передбачається консультування Робочої групи, ПВСП інших зацікавлених сторін. Заплановано проведення навчальних заходів (у вигляді консультування, тренінгів), зокрема: щодо роз’яснення положень та практичного застосування РВЗПСЗ, ПЕСМ, ПЗЗС та МРС протягом кожного етапу реалізації Проєкту. щодо роз’яснення вимог тендерної документації, необхідних процедур пом'якшення негативного впливу на довкілля під час будівельних та демонтажних робіт, звітування про інциденти та скарги, тощо. |  |

ЧАСТИНА 2: ОЦІНКА РИЗИКІВ ТА ВПЛИВІВ СП

| Діяльність | Параметр | Заходи пом’якшення |  | Ціль / стандарт / рекомендації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Етап підготовки субпроєкту (до-будівництва) |  |  |  |  |
| Екологічні ризики та впливи |  |  |  |  |
| Підготовка ПКД | Не врахування екологічних аспектів під час підготовки ПКД | 1. Технічне/інженерне проєктування субпроєктів є ресурсоефективним, орієнтованим на запобігання забрудненню навколишнього середовища і передбачає заходи адаптації до зміни клімату. Проєктування містить стійкі екологічно чисті, доступні та інклюзивні рішення, створені на основі найкращих доступних технологій / належної практики в галузі. 2. Для усіх СП у складі проєктної документації буде розроблено розділ ОВД. 3. ПКД міститиме проєктні рішення щодо забезпечення належних умов для поводження із медичними відходами. 4. ПКД міститиме проєктні рішення щодо забезпечення належних умов для поводження відходами, що утворюються в процесі будівництва, та залученні ліцензованої організації для транспортування та захоронення азбестовмісних матеріалів. |  | СЕС1 |
| Підготовка тендерної документації (ТД) | Не врахування екологічних та соціальних аспектів під час підготовки ТД | 1 УФСІ розробить ESHS специфікацію яка міститиме вимоги до охорони довкілля та охорони праці на об’єкті. Як частину тендерної документації на будівництво. |  | СЕС1 |
| Загальні умови | Не надання повідомлення та не отримання дозволів | 1. Місцеві будівельні інспекції повідомлено про плановану діяльність. 3. Усі передбачені законом дозволи на будівництво та/ або відновлення отримані. |  | СЕС1 |
| Підготовка до будівництва (етап мобілізації) | Не якісна підготовка ПЕСМ Підрядника | 1.За шаблоном цього ПЕСМ (Частина 5 - План екологічного та соціального менеджменту Підрядника (шаблон)), підрядник підготує та надасть на затвердження Керівнику проєкту План Екологічного та Соціального Менеджементу Підрядник, де будуть зазначені заходи охорони довкілля на об’єкті протягом будівництва |  | СЕС1 |
| Соціальні ризики та впливи |  |  |  |  |
| Підготовка ПКД | Не врахування вимог до охорони праці та пожежної безпеки під час підготовки ПКД | 1. Проєктант розробить розділи з пожежної безпеки та план з охорони праці будівельного майданчика 2. У ПКД забезпечити дотримання вимог щодо врахування потреб маломобільних груп населення. |  | СЕС1 |
| Підготовка тендерної документації (ТД) | Не врахування екологічних та соціальних аспектів під час підготовки ТД | УФСІ розробить ESHS специфікацію яка міститиме вимоги до охорони довкілля на об’єкті, як частину тендерної документації на будівництво. |  | СЕС1 |
| Залучення зацікавлених сторонами | Не залучення зацікавлених сторін до процесу підготовки СП до реалізації, врахування інтересів зацікавлених сторін у процесі підготовки СП до реалізації | 1. УФСІ розробить РВЗПСЗ та ПЗЗС з метою виявлення, залучення зацікавлених сторін та розкриття інформації. 2. Проєкти РВЗПСЗ та ПЗЗС будуть оприлюднені з метою виявлення думок зацікавлених сторін щодо подальшої ефективної взаємодії в рамках Проєкту. 3. УФСІ укладе договір із консультантом на надання послуг з проведення комунікаційної кампанії у рамках Проєкту. 4. Реципієнт за допомогою УФСІ розробить ПЕСМ. 5. Громадськість буде інформована про всі етапи реалізації СП. 6. Розробка і впровадження у тестовому режимі механізму опрацювання скарг, представлення механізму опрацювання скарг на рівні громади та на рівні УФСІ для отримання зворотного зв’язку від зацікавлених сторін та доопрацювання представленого МРС 7. Організація реєстрації та розгляду скарг на всіх рівнях впровадження СП 8. Проведення опитування зацікавлених сторін щодо їх думки стосовно ризиків реалізації СП, а також їх очікувань стосовно результатів реалізації СП. |  | СЕС10 |
| Загальні умови | Не надання повідомлення та не отримання дозволів | Громадськість повідомлена через засоби масової інформації та/або у загальнодоступних місцях (у тому числі на місці робіт) про плановану роботу. |  | СЕС1 |
| Підготовка до будівництва (етап мобілізації) | Не якісна підготовка ПЕСМ Підрядника щодо охорони праці та соціальних безпекових питань | 1.За шаблоном цього ПЕСМ ( Частина 5 – План екологічного та соціального менеджменту Підрядника (шаблон)), підрядник підготує та надасть на затвердження Керівнику проєкту План Екологічного та Соціального Менеджементу Підрядника, де будуть зазначені заходи з охорони праці та соціальної безпеки на об’єкті протягом будівництва |  | СЕС1 |
| Етап будівництва |  |  |  |  |
| Екологічні ризики та впливи |  |  |  |  |
| Ведення будівельних робіт | Забруднення повітря | Викиди пилу та транспорту повинні бути зведені до мінімуму завдяки належному управлінню експлуатацією та нагляду за об’єктом. Під час тривалих сухих періодів необхідно застосовувати заходи придушення пилу (наприклад, обприскування водою). Необхідно проводити регулярний контроль за технічним станом паливної апаратури дизельних двигуні. Протягом усього періоду будівництва необхідно проводити регулярний моніторинг забруднення повітря, особливо, коли роботи ведуться у населених пунктах. ПЕСМ Підрядника міститиме детальні заходи щодо зменшення забруднення повітря під час будівництва. 1. Сміття від розібраних конструкцій триматиметься в контрольованій зоні і збризкуватиметься водою, щоб зменшити пилоутворення. 2. Пилоутворення буде зменшено під час роботи пневматичними інструментами, шляхом постійного розбризкування води та/або шляхом використання протипилових екранів. 3. Територію навколо об’єкта (тротуари, автошляхи) триматимуться чистими, щоб уникнути пилоутворення. 4. На об'єкті не допускатиметься будь-яке відкрите горіння. 5. Будівельна техніка не повинна працювати вхолосту. |  | СЕС3 |
|  | Шум від будівництва та демонтажу | Усі будівельні роботи повинні проводитися в робочий час, що має бути визначено в ПЕСМ Підрядника. На межі санітарно-захисної зони Підрядником має забезпечуватися періодичний моніторинг рівня шуму, який не повинен перевищувати допустимих рівнів шуму, визначених законодавством України. Під час виконання робіт з високим рівнем шуму всі працівники повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту. ПЕСМ Підрядника міститиме детальні заходи щодо пом’якшення впливу шуму від будівництва. 1. Роботи з високим рівнем шуму будуть виконуватися лише протягом часу, узгодженому в дозволі та Програмі робіт, розробленої Підрядником. 2. В процесі роботи кришки двигунів, генераторів, компресорів та іншого обладнання будуть закриті. |  | СЕС4; СЕС3 |
|  | Пошкодження рослинності | На місці проведення робіт необхідно проводити інвентаризацію місцевих дерев, і будь-яка можливість заподіяння шкоди цим деревам повинна бути передбачена. Усі дерева на будівельному майданчику на прилеглій території будуть позначені в Проєкті будівництва на відповідних планах і під час будівництва слід вживати заходів для їх збереження. З метою збереження дерев у зоні виконання робіт не допускається: - забивати в стовбури дерев цвяхи, штирі та ін. для кріплення знаків, огороджень, дротів і т. ін.; - прив'язувати до стовбурів або гілок дріт для різних цілей; - закопувати або забивати стовпи, кілки, палі в зоні активного розвитку дерев; - складати під кроною дерева матеріали, конструкції, ставити будівельні машини та вантажні автомобілі. У зоні радіусом 10 м від ствола не допускається: - зливати пально-мастильні матеріали, окрім спеціальних ємностей з подальшою утилізацію спеціалізованим підприємствам; - встановлювати працюючі машини; - складувати на землі хімічно активні речовини (солі, хімікати та ін.). При необхідності, знесення зелених насаджень слід проводити у суворій відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України №1045 від 01.08.2006 р. «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах». |  | СЕС3 |
|  | Не належне поводження з відходами | Ієрархія поводження з відходами така: Зменшення; Повторне використання; Переробка; Утилізація. Відходи, що утворюються під час будівельних робіт, повинні бути утилізовані на законних сміттєзвалищах або перероблюватися ліцензованими компаніями. Підрядник повинен бути впевнений, що тимчасове видалення відходів не відбувається в зонах, які можуть затоплюватись. Мобільні контейнери для твердих побутових відходів, металевих відходів, нафтопродуктів тощо, повинні бути наявні на об’єктах будівництва. Тимчасове зберігання небезпечних відходів має бути чітко позначене та захищене. Детальний план поводження із відходами міститиме ПЕСМ Підрядника. 1. Збір відходів та шляхи і ділянки тимчасового зберігання та утилізації будуть визначені для всіх основних видів відходів, які очікуються від робіт по розбиранню конструкцій і будівництва. 2. Мінеральні будівельні відходи та відходи від розібраних конструкцій будуть відокремлені від загального сміття, органічних, рідких і хімічних відходів шляхом сортування безпосередньо на місці і зберігання різних відходів у відповідних контейнерах. 3. Будівельні відходи будуть зібрані та утилізовані належним чином ліцензованими організаціями зі збору відходів, згідно укладених договорів. 4. Документація щодо проведення утилізації відходів буде вестись для підтвердження належного поводження з відходами. |  | СЕС3 |
|  | Не належне поводження із небезпечними відходи та з азбестом | Усі небезпечні відходи мають бути утилізовані відповідно до національного законодавства та міжнародних стандартів (див. розділ 3 цього РВЗПСЗ). Практика поводження з відходами також має бути частиною ПЕСМ, а також проєктно-кошторисної документації. Менеджмент азбестовмісних матеріалів (AВM) слід здійснювати відповідно до Плану менеджменту АВМ, підготовленому УФСІ. Матеріали, що містять азбест, небезпечні. Використання матеріалів, що містять азбест, у проєктах УФСІ заборонено. 1. Якщо на місці ведення робіт будуть зберігатися азбестовмісні матеріали, вони будуть чітко позначені як небезпечний матеріал. 2. Тимчасове зберігання азбестовмісних матеріалів буде забезпечуватись у вигляді герметичного (подвійного) пакування у поліетиленові щільні мішки з відповідним маркуванням та запобіганням доступу сторонніх осіб. 3. Перед видаленням азбесту (якщо видалення необхідне) він буде оброблятися змочувальним агентом, щоб мінімізувати потенційне виникнення азбестового пилу 4. Азбест буде оброблятись та захоронюватись кваліфікованими та досвідченими фахівцями. 5. Вилучений азбест не буде підлягати повторному використанню 6. Всі роботи проводитимуться у спосіб, що забезпечує попередження потрапляння волокон азбесту в навколишнє середовище та з використанням засобів індивідуального захисту та засобів захисту довкілля. Детально заходи щодо поводження з азбестом містяться у Плані Менеджменту Азбестовмісних Матеріалів - Додаток 2, частина 6. |  | СЕС3 |
| Пожежна безпека | Ризик виникнення пожежі | Призначається особа, відповідальна за протипожежний захист на будівельному майданчику. Будівельний майданчик повинен бути оснащений протипожежним обладнанням, а саме, вогнегасниками та протипожежними щитами з необхідним обладнанням, контейнерами для забезпечення пожежогасіння для зберігання води та гідрантами для систем подачі води. Заходи для запобігання виникнення пожеж також повинні включати дотримання умов зберігання палива та мастил та виконання правил поводження з відкритим вогнем, вибуховими речовинами тощо. Робітники повинні на регулярній основі проходити інструктаж та навчання на випадок виникнення пожежі та з використання вогнегасників. Детально питання пожежної безпеки зазначаються у ПЕСМ Підрядника, який несе відповідальність за дотримання вимог охорони праці та пожежної безпеки на об’єкті. Будівельний майданчик повинен бути обладнаний місцями для паління відповідно до Правил пожежної безпеки України. |  | СЕС2; СЕС3 |
| Соціальні ризики та впливи |  |  |  |  |
| Охорона праці та забезпечення належних умов для праці | Не дотримання вимог охорони праці | Організація робіт повинна включати заходи охорони праці, що відповідають чинним правилам і нормам, запобігання нещасним випадкам і професійним захворюванням, а також поліпшення умов праці. Дотримання правил безпеки та інструкцій, включаючи використання засобів індивідуального захисту, буде забезпечуватись та регулярно контролюватись керівником будівельного майданчика. Особа, відповідальна за питання охорони праці на рівні компанії, повинна брати участь у моніторингу та вибіркових перевірках об’єкта на регулярній основі. - справедливе ставлення, заборона дискримінації та рівні можливості працівників проєкту. - захист працівників проєкту, включаючи вразливих працівників, таких як жінки, люди з інвалідністю, діти (працездатного віку, відповідно до вимог СЕС), а також трудових мігрантів, працівників за контрактом, працівників місцевої громади та персоналу основних постачальників будівництва, коли це необхідно. - недопущення використання всіх форм примусової праці та праці неповнолітніх. - підтримка принципів свободи об'єднання та колективних переговорів працівників проєкту відповідно до національного законодавства. - надання працівникам проєкту доступних засобів, щоб підняти проблеми які можуть виникати на робочому місці. Підрядник зобов’язується забезпечити дотримання правил охорони праці та чинного в Україні Кодексу законів про працю. План охорони праці, гігієни та безпеки буде підготовлено та впроваджено як частина ПЕСМ Підрядника. У контексті спалаху COVID-19 Підрядник зобов’язаний вжити відповідних заходів для запобігання інфекції та реагування на неї. Ці заходи повинні бути невід'ємною частиною Менеджменту Підрядником питань охорони праці. 1. Усі роботи будуть проводитися безпечно та з дотриманням дисципліни, щоб звести до мінімуму вплив на сусідніх мешканців і довкілля. 2. Засоби індивідуального захисту робітників відповідають міжнародній практиці (завжди каски, маски, за потреби захисні окуляри, страхові пояси та захисне взуття). 3. На об'єкті будуть стенди з інформацією про основні правила виконання робіт. 4. Керування обладнанням та технікою здійснюватиметься навченим та досвідченим персоналом для зниження ризиків нещасних випадків. 5. Впровадження у практику та дотримання рекомендацій ВООЗ та прийнятих урядом заходів щодо захисту від COVID-19: використання одноразових масок, рукавичок, гігієна рук, провітрювання приміщення, недопущення до робочих місць осіб з ознаками хвороби, дотримання дистанції, за можливості проходження процедури вакцинації тощо. 6. Призначення відповідальної особи від Підрядника за дотримання зазначених заходів. 7. Ведення обліку випадків захворювання на COVID-19 серед працівників, інформування відповідних органів. 8. Підрядник забезпечує перебування обладнання, інструментів та техніки у належному робочому стані 9. Проводити температурний скринінг на будівельному майданчику Детально, питання охорони праці зазначаються у ПЕСМ Підрядника, який несе відповідальність за дотримання вимог охорони праці на об’єкті. |  | СЕС2 |
|  | Ризик зараження COVID-19 | Усі сторони, задіяні у впровадженні заходів СП забезпечуватимуть виконання наступних заходів: адаптування робочих процесів для забезпечення соціального дистанціювання; коригування методів роботи (віддалена робота і гнучкий графік роботи, застосування відповідних профілактичних і захисних заходів (наявність умов і використання станцій миття рук, дезінфікуючих засобів, масок та іншого персонального захисного обладнання), а також належного контролю медичних відходів (наявні окремі сміттєві баки для масок, рукавичок і використаних паперових рушників, і наявна належна практика поводження з відходами); Усі працівники та їхні сім'ї матимуть доступ до медичних закладів; усім сторони отримають докладні рекомендації щодо того, що слід робити, коли хтось захворює або проявляє симптоми, які можуть бути пов'язані з вірусом COVID-19, на основі рекомендацій ВООЗ і національних нормативно-правових актів та правил; всі працівники матимуть доступ до Механізму розгляду скарг (МРС) на рівні УФСІ через онлайн-канали (електронна пошта, електронне звернення) та традиційні канали зв'язку (телефоном та поштою). Для проведення громадських консультацій та залучення зацікавлених сторін будуть використовуватися віртуальні консультації з використанням онлайн-каналів зв'язку та соціальних мереж. Вся діяльність по залученню громадськості буде супроводжуватися відповідними заходами соціального дистанціювання. У ситуаціях, коли жоден з перерахованих вище засобів комунікації не відповідає цілям заходу, будуть вишукуватись можливості для відтермінування заходу на більш пізній час, коли буде можливе повноцінне залучення зацікавлених сторін |  | СЕС2 |
|  | Не належні умови праці | Підрядник відповідатиме таким стандартам щодо умов праці в цілому: •При наданні послуг він відповідатиме всім чинним законам, правилам, нормам і вимогам. • Він не використовуватиме дитячу працю, відповідно до визначеного законодавством України. • Він не використовуватиме примусову чи обов'язкову працю. • Він не буде допускати фізичне насильство щодо працівників. • Він поважатиме права працівників вибирати, чи бути представленими третіми сторонами, і вести колективні переговори відповідно до законодавства України. • Заробітна плата та пільги відповідатимуть законодавству України. Підрядник буде платити робітникам вчасно і регулярно. • Робочий час та понаднормовий час на об'єктах компанії будуть відповідати законодавству України. • Він відповідатиме місцевим нормам і прийнятим міжнародним стандартам щодо умов охорони праці. • Він відповідатиме всім застосовним законам щодо захисту довкілля. Підрядник не буде використовувати примусову працю, що включає будь-якої роботи або послуги, виконаної не добровільно, яка вимагається від особи під загрозою застосування сили або покарання, і включає будь-який вид примусової або обов'язкової праці, наприклад, працю рабів, підневільну працю або подібні умови трудового договору. 1. Бажано обмежити переміщення працівників за межі будівельної зони, щоб звести до мінімуму їх контактування з людьми протягом робочого дня. 2. Підрядник проводитиме щоранкову (до початку роботи) перевірку придатності працівників до роботи. 3. Підрядник проводитиме щоранковий замір температури, опитування та спостереження за станом здоров’я та самопочуття робітників та інших осіб, що потрапляють у будівельну зону. 4. Підрядник повинен проводити щоденні інструктажі перед початком роботи щодо стану здоров’я робітників: у т.ч. щодо дотримання дистанції, використання ЗІЗ, проведення гігієни рук тощо. 5. Підрядник вимагатиме від працівників здійснення самостійного контролю за можливими симптомами (лихоманка, кашель) та звітування своєму керівнику про наявність симптомів або погане самопочуття. 6. Підрядник заборонить працівникові, який контактував із зараженою людиною, або хворому працівнику потрапити на будівельний майданчик протягом 14 днів. 7. Наявність копій трудових договорів/трудових книжок та паспортів працівників Підрядника на об’єкті. Детально, питання забезпечення умов праці зазначаються у ПЕСМ Підрядника, який несе відповідальність за створення безпечних умов та праці на об’єкті. |  | СЕС2 |
| Надзвичайні ситуації | Ризик виникнення аварійних ситуацій |  | 1. Підрядник розробить і впровадить процедури евакуації на випадок надзвичайних ситуацій, пов’язаних із небезпекою для життя та охороною здоров’я та план дій, які мають бути вжиті у випадку аварії або інциденту. 2. Підрядник проведе навчання та тренінги з питань безпеки та з питань дій у надзвичайних ситуаціях. 3. Підрядник гарантує усунення всіх недоліків, що виникнуть після завершення будівельних робіт. Детальний план щодо дій у надзвичайних ситуаціях буде розроблено Підрядником у складі ПЕСМ Підрядника | СЕС2 |
| Безпека громади | Прямі чи побічні загрози для руху транспорту та пішоходів під час виконання будівельних робіт |  | Відповідно до Нормативно – правових актів, що діють на території України Підрядник гарантує, що будівельний майданчик належним чином буде захищений, а рух будівельного транспорту буде регулюватися. Це обов’язково включає такі заходи, але не обмежується ними: 1. Установка дорожніх знаків, попереджувальних знаків, бар'єрів і об'їздів: об'єкт буде чітко видимим, а громадськість буде попереджена про всі потенційні небезпеки. 2. Буде розроблена схема дорожнього руху, проведено інструктаж персоналу. Будуть забезпечені безпечні переходи для пішоходів в місцях перетину з рухом будівельного транспорту. 3. Пристосування робочого часу до місцевих схем руху транспортних засобів, тобто уникнення основної транспортної діяльності протягом годин пік. | СЕС4 |
|  | Відсутність належного реагування на скарги та звернення |  | Запровадження дієвого Механізму розгляду скарг (МРС): Проєкт використовуватиме діючий в УСФІ механізм розгляду скарг (МРС). На місцевому рівні будуть запроваджені додаткові заходи: 1. Поширення інформації, публікація каналів для скарг / претензій за допомогою публічних інформаційних стендів, інформаційних пунктів проєкту і веб-сайтів місцевих Підрядників. 2.Додатково, із початком будівництва на будівельному майданчику слід влаштувати скриньку для прийому скарг та розмістити інформацію щодо цього каналу зв’язку у публічних місцях на майданчику проєкту. 3. Розробка і впровадження у тестовому режимі механізму опрацювання скарг, представлення механізму опрацювання скарг на рівні громади та на рівні УФСІ для отримання зворотного зв’язку від зацікавлених сторін та доопрацювання представленого МРС. 4. Організація обліку та процесу реагування на скарги. Підрядник, створить власний МРС відповідно до відповідно до СЕС2. Підрядник надасть працівникам (і їхнім організаціям, якщо вони існують) механізм розгляду скарг, щоб вони мали можливість висловлювати свою стурбованість щодо проблем на робочих місцях. Під час прийому на роботу компанія повідомить працівників про механізм розгляду скарг і зробить його легко доступним для них. Механізм швидко вирішуватиме проблеми, використовуючи зрозумілий та прозорий процес, який надає своєчасний зворотній зв’язок зацікавленим особам без будь-якого покарання у відповідь. Механізм також дозволить подавати та розглядати анонімні скарги. | СЕС1 |
|  | Обмеження доступу до певних медичних послуг під час будівельних/ремонтних робіт |  | - Впровадження заходів ПЗЗС | СЕС1; СЕС10 |
|  | Потенційне обмеження доступу до житлових будинків/медичних закладів під час проведення будівельних/ремонтних робіт |  | Буде прийнято заходи щодо забезпечення додаткового тимчасового доступу на випадок, якщо будівництво вплинуло на існуючі під’їзні шляхи до державних та приватних об’єктів, включаючи будь-яку підприємницьку діяльність та діяльність із забезпечення засобів існування. Впровадження заходів ПЗЗС | СЕС1; СЕС4; |
|  | Можливе незадоволення певних груп населення зміною способу використання будівель або зміною їх цільового використання або порушеннями під час поточного використання, якщо об’єкт реконструкції розташований у багатоквартирному будинку/районі |  | - Впровадження заходів ПЗЗС | СЕС1 |
|  | Мешканці можуть протестувати проти додаткового транспортного навантаження та постійного пересування людей |  | - Впровадження заходів ПЗЗС. |  |
|  | Громадяни можуть поставити під сумнів потребу пропонованих інвестицій (на їхню думку, потреби можуть бути більш нагальні; |  | - Впровадження заходів ПЗЗС | СЕС1 |
|  | Порушення вимог безпеки для місцевого населення Підрядником |  | 1. Всі будівельні роботи здійснюватимуться у суворій відповідності до проєктних умов та тільки в межах будівельного майданчику. 2. Організація безпечного руху для місцевих мешканців, у т.ч. шляхом встановлення дорожніх знаків, попереджувальних знаків, бар'єрів і об'їздів, встановленням попереджувальних знаків і таблиць, влаштуванням необхідного огородження та перехідних містків, відповідного освітлення в нічну пору доби для того, щоб об'єкт було чітко видно, а громадськість була попереджена про всі потенційні небезпеки. 3. Суворе дотримання вимог охорони праці та пожежної безпеки працівниками Підрядника. Впровадження заходів ПЗЗС та ПЕСМ Підрядника. | СЕС2, СЕС4; СЕС10 |
|  | Виникнення соціальної напруженості через брак інформації щодо проєкту та відсутності загальновідомого та доступного каналу для подання скарг/звернень |  | - Впровадження заходів ПЗЗС 1. На кожному об’єкті має бути встановлений інформаційний стенд/щит з інформацією щодо будівництва та контактами для подання скарг. 2. У разі, якщо існуватиме потреба призупинення надання комунальних послуг населенню, яке проживає в безпосередній близькості від будівництва, така необхідність має бути погоджена в власником комунікацій, а громадськість має бути інформована щодо такого призупинення та строків поновлення не менше ніж за три дні. 3. З початком будівництва на будівельному майданчику слід влаштувати скриньку для прийому скарг. | СЕС1 |
|  | Ризик можливих соціальних конфліктів/іміджевих втрат УФСІ через не введення об’єкта в експлуатацію або через затримку введення об’єкта в експлуатацію |  | Перелік (не виключний) можливих причини затримки/не введення в експлуатацію: - Через затримку завершення будівництва. - Затримка під’єднання/влаштування зовнішніх інженерних мереж - Через невідповідність цільового призначення об’єкта - Через невідповідність цільового призначення земельної ділянки - Через неготовність зовнішніх інженерних мереж до підключення об’єкта - Будівля відноситься до об’єктів культурної/історичної спадщини або знаходиться у охоронній зоні - Невідповідність фактично виконаних будівельних робіт та ПКД Заходи пом’якшення впливу: 1. Затвердити проєктну документацію відповідно до вимог законодавства України. 2. Оформити дозвільні документи для початку будівництва. 3. Протягом будівництва та при прийнятті завершених будівництвом робіт, здійснювати (із залученням авторського та технічного нагляду) контроль відповідності фактично виконаних робіт до передбаченого проєктною документацією. 4. Здійснювати контроль виконання підрядником термінів будівництва у відповідності до умов контракту. 5. Вчасно здійснити прийняття завершеного будівництвом об’єкту та надати декларацію на підтвердження готовності об’єкта до експлуатації/отримати сертифіката про готовність об’єкта до експлуатації. 6. Проконтролювати вчасне прийняття на облік власника/балансоутримувача завершених будівництвом робіт. 7. Приймати участь у здійсненні громадського контролю будівництва в процесі виконання робіт; 8. Приймати участь у здачі-прийнятті в експлуатацію завершеного будівництвом об’єкту. Впровадження заходів ПЗЗС | СЕС1 |
| Етап експлуатації (після завершення будівництва) |  |  |  |  |
| Екологічні ризики та впливи |  |  |  |  |
| Медичні відходи | Порушення екологічних вимог щодо поводження із медичними відходами | Збір і сортування відходів; маркування відходів; дезактивація (дезінфекція) відходів; транспортування та переміщення відходів у накопичувальних контейнерах у межах закладу, де вони утворюються; утилізація відходів (тільки для відходів категорії А). -приймання, дезінфекція, тимчасове зберігання (накопичення) відходів, миття та дезінфекція тари та іншого обладнання, що використовується для переміщення відходів, може здійснюватися в окремій будівлі або в спеціальному приміщенні на об’єкті. - поводження з відходами на об'єктах повинно здійснюватися відповідно до типової схеми поводження з відходами. Типова схема поводження з відходами повинна містити таку інформацію: назву структурного підрозділу установи; перелік відходів за категоріями, що утворюються у підрозділі, місце (місця) збору та тимчасового зберігання відходів у підрозділі; транспортування відходів до місця (місця) збору та тимчасового зберігання відходів у цілому в установі, вивезення (за графіком) відходів за категоріями до місць переробки, утилізації, знищення, захоронення (тільки для відходів категорії А). |  | СЕС3; СЕС4 |
| Соціальні ризики та впливи |  |  |  |  |
| Погіршення якості надання медичних послуг | Неналежне утримання та фінансування медичного закладу | Включення відповідних заходів щодо пом'якшення зазначеного ризику до ПЕСМ та Плану життєздатності СП та контроль виконання протягом гарантійного періоду . |  | СЕС1 |

ДОДАТОК 3   ПЛАН МОНІТОРИНГУ КОНКРЕТНОГО СП

(Колонки #7 та #8 слід заповнювати принаймні тричі, - до початку будівельних робіт, на піку виконання будівельних робіт та після завершення будівництва).

| Параметр | Що (моніторинг якого параметра буде здійснюватися?) | Де (буде здійснюватися моніторинг параметра?) | Як (буде здійснюватися моніторинг параметра?) | Коли (вкажіть частоту, або вкажіть, що моніторинг ведеться постійно) | Хто (відповідає за виконання /моніторинг) | Результати, досягнуті на дату _____ (крайній результат оцінки ризику/результат оцінки ризику на поточну дату) | Оновлений План (оновлені заходи, коли ризик не зменшився) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Етап підготовки субпроєкту (до-будівництва) |  |  |  |  |  |  |  |
| Екологічні ризики та впливи |  |  |  |  |  |  |  |
| Не врахування екологічних аспектів під час підготовки ПКД | 1. Технічне / інженерне проєктування субпроєктів є ресурсоефективним, орієнтованим на запобігання забрудненню навколишнього середовища і передбачає заходи адаптації до зміни клімату. Проєктування містить стійкі екологічно чисті, доступні та інклюзивні рішення, створені на основі найкращих доступних технологій /належної практики в галузі. 2. Для СП у складі проєктної документації буде розроблено розділ ОВД. 3. ПКД міститеме проєктні рішення щодо забезпечення належних умов для поводження із медичними відходами. | Офіс РП УФСІ Приміщення для засідань Робочої групи | 1.Контроль проєктних рішень 2.Перевірка розробленої ПКД | 1. Контроль проєктних рішень в процесі розроблення ПКД. 2.Перевірка розробленої ПКД перед комплексною експертизою | Консультант-проєктувальник РП УФСІ Голова ПВСП |  |  |
| Не врахування екологічних та соціальних аспектів під час підготовки ТД | УФСІ розробить ESHS специфікацію яка міститиме вимоги до охорони довкілля на об’єкті. як частину тендерної документації на будівництво. | Офіс РП УФСІ Центральний офіс УФСІ | Розробляє ESHS специфікацію РП УФСІ, контролює та погоджує ЦО УФСІ | Перед початком закупівель Підрядника будівництва | Консультант-координатор з питань охорони праці, екологічних та соціальних заходів РП УФСІ Консультант з екологічних та соціальних безпекових політик ЦО УФСІ |  |  |
| Не надання повідомлення та не отримання дозволів | 1. Місцеві будівельні інспекції повідомлено про плановану діяльність. 2. Усі передбачені законом дозволи на будівництво та/ або відновлення отримані. | Офіс РП УФСІ Приміщення для засідань Робочої групи | Перевірка наявності повідомлень/ дозволів | Перед початком будівництва | Консультант з технічних питань РП Голова ПВСП |  |  |
| Не якісна підготовка ПЕСМ Підрядника | 1.За шаблоном цього ПЕСМ ( Частина 5 - План екологічного та соціального менеджменту Підрядника (шаблон)), підрядник підготує та надасть на затвердження Керівнику проєкту План Екологічного та Соціального Менеджементу Підрядника, де будуть зазначені заходи охорони довкілля на об’єкті протягом будівництва | Офіс РП УФСІ Центральний офіс УФСІ | Перевіряє ESHS специфікацію РП УФСІ, контролює ЦО УФСІ Погоджує РП УФСІ | Перед початком будівництва | Консультант-координатор з питань охорони праці, екологічних та соціальних заходів РП УФСІ - перевіряє Консультант з екологічних та соціальних безпекових політик ЦО УФСІ – контролює Керівник Проєкту - погоджує |  |  |
| Соціальні ризики та впливи |  |  |  |  |  |  |  |
| Не дотримання вимог щодо залучення зацікавлених сторін | 1. УФСІ розробить ПЗЗС з метою виявлення, залучення зацікавлених сторін та розкриття інформації. 2. Проєкти РВЕСМ та ПВЗС будуть оприлюднені з метою виявлення думок зацікавлених сторін щодо подальшої ефективної взаємодії в рамках Проєкту. 3. УФСІ укладе договір із консультантом на надання послуг з проведення комунікаційної кампанії у рамках Проєкту. 4. ПВСП за допомогою УФСІ розробить ПЕСМ. 5. Громадськість буде інформована про всі етапи реалізації СП. 6. Розробка і впровадження у тестовому режимі механізму опрацювання скарг, представлення механізму опрацювання скарг на рівні громади та на рівні УФСІ для отримання зворотного зв’язку від зацікавлених сторін та доопрацювання представленого МРС 7. Організація реєстрації та розгляду скарг на всіх рівнях впровадження СП 8.Проведення опитування зацікавлених сторін щодо їх думки стосовно ризиків реалізації СП, а також їх очікувань стосовно результатів реалізації СП. 9. Виявлення та оприлюднення можливих невідповідностей та результатів їх усунення. | ЦО УФСІ Територія субпроєкту На інформаційних ресурсах УФСІ, місцевих органів влади, На інформаційних ресурсах УФСІ, місцевих органів влади, на об’єкті | Перевірка наявності ПЗЗС Моніторинг впровадження ПЗЗС | Протягом підготовки та впровадження СП | Консультант з розвитку громад РП УФСІ Члени ПВСП |  |  |
| Не врахування вимог до охорони праці та пожежної безпеки під час підготовки ПКД | 1. Проєктант розробить розділи з пожежної безпеки та план з охорони праці. 2. У ПКД забезпечити дотримання вимог щодо врахування потреб маломобільних груп населення. | Офіс РП УФСІ Приміщення для засідань Робочої групи | 1.Контроль проєктних рішень 2.Перевірка розробленої ПКД | До затвердження СП для подальшого фінансування | Консультант-проєктувальник РП УФСІ Голова ПВСП |  |  |
| Врахування соціальних аспектів під час підготовки ТД | УФСІ розробить ESHS специфікацію яка міститиме вимоги до охорони довкілля на обєкті. як частину тендерної документації на будівництво | Офіс РП УФСІ Центральний офіс УФСІ | Розробляє ESHS специфікацію РП УФСІ, контролює та погоджує ЦО УФСІ | Перед початком закупівель Підрядника будівництва | Консультант-координатор з питань охорони праці, екологічних та соціальних заходів РП УФСІ Консультант з екологічних та соціальних безпекових політик ЦО УФСІ |  |  |
| Не надання повідомлень громадскості щодо питань будівництва | Громадськість повідомлена через засоби масової інформації та/або у загальнодоступних місцях (у тому числі на місці робіт) про плановану роботу. | Офіс РП УФСІ Приміщення для засідань Робочої групи | Перевірка наявності повідомлень | Перед початком будівництва та протягом будівництва (щодо можливих небезпек для громади) | Консультант з розвитку громад РП Голова ПВСП |  |  |
| Не якісна підготовка ПЕСМ Підрядника щодо охорони праці та соціальних безпекових питань | За шаблоном цього ПЕСМ ( Частина 5 - План екологічного та соціального менеджменту Підрядника (шаблон)), підрядник підготує та надасть на затвердження Керівнику проєкту План Екологічного та Соціального Менеджементу Підрядника , де будуть зазначені заходи з охорони праці та соціальної безпеки на обєкті протягом будівництва | Офіс РП УФСІ Центральний офіс УФСІ | Перевіряє ESHS специфікацію РП УФСІ, контролює ЦО УФСІ Погоджує РП УФСІ | Перед початком будівництва | Консультант-координатор з питань охорони праці, екологічних та соціальних заходів РП УФСІ - перевіряє Консультант з екологічних та соціальних безпекових політик ЦО УФСІ – контролює Керівник Проєкту - погоджує |  |  |
| Етап будівництва |  |  |  |  |  |  |  |
| Екологічні ризики та впливи |  |  |  |  |  |  |  |
| Забруднення повітря | Викиди пилу та транспорту повинні бути зведені до мінімуму завдяки належному управлінню експлуатацією та нагляду за об’єктом. Фасад оновленої будівлі необхідно накрити захисною сіткою для зменшення утворення пилу та її поширення. Під час тривалих сухих періодів необхідно застосовувати заходи придушення пилу (наприклад, обприскування водою). Необхідно проводити регулярний контроль за технічним станом паливної апаратури дизельних двигунів.. Протягом усього періоду будівництва необхідно проводити регулярний моніторинг забруднення повітря, особливо, коли роботи ведуться у населених пунктах. ПЕСМ Підрядника міститиме детальні заходи щодо зменшення забруднення повітря під час будівництва. | Територія субпроєкту | Здійснення контрольних перевірок | Під час демонтажу та виконання будівельних робіт. Регулярно - Підрядник та періодично консультанти РП УФСІ | Підрядник, ПВСП, консультанти РП УФСІ |  |  |
| Шум від будівництва та демонтажу | Усі будівельні роботи повинні проводитися в робочий час, що має бути визначено в ПЕСМ Підрядника. На межі санітарно-захисної зони Підрядником має забезпечуватися періодичний моніторинг рівня шуму, який не повинен перевищувати допустимих рівнів шуму, визначених законодавством України. Під час виконання робіт з високим рівнем шуму всі працівники повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту. ПЕСМ Підрядника міститиме детальні заходи щодо пом’якшення впливу шуму від будівництва. | Територія субпроєкту | Здійснення контрольних перевірок | Під час демонтажу та виконання будівельних робіт. Регулярно - Підрядник та періодично консультанти РП УФСІ | Підрядник, ПВСП, консультанти РП УФСІ |  |  |
| Пошкодження рослинності | На місці проведення робіт необхідно проводити інвентаризацію місцевих дерев, і будь-яка можливість заподіяння шкоди цим деревам повинна бути передбачена. Усі дерева на будівельному майданчику на прилеглій території будуть позначені в Проєкті будівництва на відповідних планах і під час будівництва слід вживати заходів для їх збереження. З метою збереження дерев у зоні виконання робіт не допускається: - забивати в стовбури дерев цвяхи, штирі та ін. для кріплення знаків, огороджень, дротів і т. ін.; - прив'язувати до стовбурів або гілок дріт для різних цілей; - закопувати або забивати стовпи, кілки, палі в зоні активного розвитку дерев; - складати під кроною дерева матеріали, конструкції, ставити будівельні машини та вантажні автомобілі. У зоні радіусом 10 м від ствола не допускається: - зливати пально-мастильні матеріали, окрім спеціальних ємностей з подальшою утилізацію спеціалізованим підприємствам; - встановлювати працюючі машини; - складувати на землі хімічно активні речовини (солі, хімікати та ін.). При необхідності, знесення зелених насаджень слід проводити у суворій відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України №1045 від 01.08.2006 р. «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах». | Територія субпроєкту | Здійснення контрольних перевірок | Під час демонтажу та виконання будівельних робіт. Регулярно -Підрядник та періодично консультанти РП УФСІ | Підрядник, ПВСП, консультанти РП УФСІ |  |  |
| Поводження з відходами | Ієрархія поводження з відходами така: Зменшення; Повторне використання; Переробка; Утилізація. Відходи, що утворюються під час будівельних робіт, повинні бути утилізовані або захоронені на законних сміттєзвалищах або перероблюватися ліцензованими компаніями. Підрядник повинен бути впевнений, що тимчасове видалення відходів не відбувається в зонах, які можуть затоплюватись. Мобільні контейнери для твердих побутових відходів, металевих відходів, нафтопродуктів тощо, повинні бути наявні на об’єктах будівництва. Тимчасове зберігання небезпечних відходів має бути чітко позначене та захищене. Детальний план поводження із відходами міститиме ПЕСМ Підрядника. | Територія субпроєкту | Здійснення контрольних перевірок | Під час демонтажу та виконання будівельних робіт. Регулярно -Підрядник та періодично консультанти РП УФСІ | Підрядник, ПВСП, консультанти РП УФСІ |  |  |
| Не належне поводження із небезпечними відходи та з азбестом | Усі небезпечні відходи мають бути захоронені або знешкоджені відповідно до національного законодавства та міжнародних стандартів (див. розділ 3 цього РВЗПСЗ). Практика поводження з відходами також має бути частиною ПЕСМ, а також проєктно-кошторисної документації. Менеджмент азбестовмісних матеріалів (AВM) слід здійснювати відповідно до Плану менеджменту АВМ, підготовленому УФСІ. | Територія субпроєкту | Перевірка наявності Плану менеджменту АВМ та моніторинг його реалізації Здійснення контрольних перевірок | Під час демонтажу та виконання будівельних робіт. Регулярно -Підрядник та періодично консультанти РП УФСІ Плану менеджменту АВМ: погодження до початку будівництва; моніторинг – протягом будівництва. | Підрядник, ПВСП, консультанти РП УФСІ Плану менеджменту АВМ: Консультант-координатор з питань охорони праці, екологічних та соціальних заходів РП УФСІ – розробляє та здійснює моніторинг, Консультант з екологічної безпеки будівництва – перевіряє. Керівник Проєкту - погоджує |  |  |
| Ризик виникнення пожежі. | Будівельний майданчик повинен бути оснащений протипожежним обладнанням, а саме: вогнегасниками та протипожежними щитами з необхідним обладнанням, контейнерами для забезпечення пожежогасіння для зберігання води та гідрантами для систем подачі води. Заходи для запобігання виникнення пожеж також повинні включати дотримання умов зберігання палива та мастил та виконання правил поводження з відкритим вогнем, вибуховими речовинами тощо. Робітники повинні на регулярній основі проходити інструктаж та навчання на випадок виникнення пожежі та з використання вогнегасників. Детально протипожежні заходи відображатиме ПЕСМ Підрядника. | Територія субпроєкту | Здійснення контрольних перевірок | Під час демонтажу та виконання будівельних робіт. Регулярно -Підрядник та періодично консультанти РП УФСІ | Підрядник, ПВСП, консультанти РП УФСІ |  |  |
| Соціальні ризики та впливи |  |  |  |  |  |  |  |
| Не дотримання вимог охорони праці | Організація робіт повинна включати заходи охорони праці, що відповідають чинним правилам і нормам, запобігання нещасним випадкам і професійним захворюванням, а також поліпшення умов праці. Дотримання правил безпеки та інструкцій, включаючи використання засобів індивідуального захисту, буде забезпечуватись та регулярно контролюватись керівником будівельного майданчика. Особа, відповідальна за питання охорони праці на рівні компанії, повинна брати участь у моніторингу та вибіркових перевірках об’єкта на регулярній основі. - справедливе ставлення, заборона дискримінації та рівні можливості працівників проєкту. - захист працівників проєкту, включаючи вразливих працівників, таких як жінки, люди з інвалідністю, діти (працездатного віку, відповідно до вимог СЕС), а також трудових мігрантів, працівників за контрактом, працівників місцевої громади та персоналу основних постачальників будівництва, коли це необхідно. - недопущення використання всіх форм примусової та дитячої праці. - підтримка принципів свободи об'єднання та колективних переговорів працівників проєкту відповідно до національного законодавства. - надання працівникам проєкту доступних засобів, щоб підняти проблеми які можуть виникати робочому місці. Підрядник зобов’язується забезпечити дотримання правил охорони праці та чинного в Україні Кодексу законів про працю. План охорони праці, гігієни та безпеки буде підготовлено та впроваджено як частина ПЕСМ Підрядника. У контексті спалаху COVID-19 Підрядник зобов’язаний вжити відповідних заходів для запобігання інфекції та реагування на неї. Ці заходи повинні бути невід'ємною частиною Менеджменту Підрядником питань охорони праці. 1. Усі роботи будуть проводитися безпечно та з дотриманням дисципліни, щоб звести до мінімуму вплив на сусідніх мешканців і довкілля. 2. Засоби індивідуального захисту робітників відповідають міжнародній практиці (завжди каски, маски, за потреби захисні окуляри, страхові пояси та захисне взуття). 3. На об'єкті будуть стенди з інформацією про основні правила виконання робіт. 4. Керування обладнанням та технікою здійснюватиметься навченим та досвідченим персонал для зниження ризиків нещасних випадків. 5. Впровадження у практику та дотримання рекомендацій ВООЗ та прийнятих урядом заходів щодо захисту від COVID-19: використання одноразових масок, рукавичок, гігієна рук, провітрювання приміщення, недопущення до робочих місць осіб з ознаками хвороби, дотримання дистанції, за можливості проходження процедури вакцинації тощо. 6. Призначення відповідальної особи від Підрядника за дотримання зазначених заходів. 7. Ведення обліку випадків захворювання на COVID-19 серед працівників, інформування відповідних органів. 8. Підрядник забезпечує перебування обладнання, інструментів та техніки у належному робочому стані Детально, питання охорони праці зазначаються у ПЕСМ Підрядника, який несе відповідальність за дотримання вимог охорони праці на об’єкті. | Територія субпроєкту | Здійснення контрольних перевірок | Під час демонтажу та виконання будівельних робіт. Регулярно -Підрядник та періодично консультанти РП УФСІ | Підрядник, ПВСП, консультанти РП УФСІ |  |  |
| Не належні умови праці | Підрядник відповідатиме таким стандартам щодо умов праці в цілому: •При наданні послуг він відповідатиме всім чинним законам, правилам, нормам і вимогам. • Він не використовуватиме дитячу працю, відповідно до визначеного законодавством України. • Він не використовуватиме примусову чи обов'язкову працю. • Він не буде допускати фізичне насильство щодо працівників. • Він поважатиме права працівників вибирати, чи бути представленими третіми сторонами, і вести колективні переговори відповідно до законодавства України. • Заробітна плата та пільги відповідатимуть законодавству України. Підрядник буде платити робітникам вчасно і регулярно. • Робочий час та понаднормовий час на об'єктах компанії будуть відповідати законодавству України. • Він відповідатиме місцевим нормам і прийнятим міжнародним стандартам щодо умов охорони праці. • Він відповідатиме всім застосовним законам щодо захисту довкілля. Підрядник не буде використовувати примусову працю, що включає будь-якої роботи або послуги, виконаної не добровільно, яка вимагається від особи під загрозою застосування сили або покарання, і включає будь-який вид примусової або обов'язкової праці, наприклад, працю рабів, підневільну працю або подібні умови трудового договору. 1. Бажано обмежити переміщення працівників за межі будівельної зони, щоб звести до мінімуму їх контактування з людьми протягом робочого дня. 2. Підрядник проводитиме щоранкову (до початку роботи) перевірку придатності працівників до роботи. 3. Підрядник проводитиме щоранковий замір температури, опитування та спостереження за станом здоров’я та самопочуття робітників та інших осіб, що потрапляють у будівельну зону. 4. Підрядник повинен проводити щоденні інструктажі перед початком роботи щодо стану здоров’я робітників: у т.ч. щодо дотримання дистанції, використання ЗІЗ, проведення гігієни рук тощо. 5. Підрядник вимагатиме від працівників здійснення самостійного контролю за можливими симптомами (лихоманка, кашель) та звітування своєму керівнику про наявність симптомів або погане самопочуття. 6. Підрядник заборонить працівникові, який контактував із зараженою людиною, або хворому працівнику потрапити на будівельний майданчик протягом 14 днів. 7. Наявність копій трудових договорів/трудових книжок та паспортів працівників Підрядника на об’єкті. Детально, питання забезпечення умов праці зазначаються у ПЕСМ Підрядника, який несе відповідальність за створення безпечних та праці на об’єкті. | Територія субпроєкту | Здійснення контрольних перевірок | Під час демонтажу та виконання будівельних робіт. Регулярно -Підрядник та періодично консультанти РП УФСІ | Підрядник, ПВСП, консультанти РП УФСІ |  |  |
| Ризик виникнення аварійних ситуацій | 1. Підрядник розробить і впровадить процедури евакуації на випадок надзвичайних ситуацій, пов’язаних із небезпекою для життя та охороною здоров’я та план дій, які мають бути вжиті у випадку аварії або інциденту. 2. Підрядник проведе навчання та тренінги з питань безпеки. 3. Підрядник гарантує усунення всіх недоліків, що виникнуть після завершення будівельних робіт. Детальний план щодо дій у надзвичайних ситуаціях буде розроблено Підрядником у складі ПЕСМ Підрядника | Територія субпроєкту | Здійснення контрольних перевірок | Під час демонтажу та виконання будівельних робіт. Регулярно -Підрядник та періодично консультанти РП УФСІ | Підрядник, ПВСП, консультанти РП УФСІ |  |  |
| Прямі чи побічні загрози для руху транспорту та пішоходів під час виконання будівельних робіт | Відповідно до національних нормативів Підрядник гарантує, що будівельний майданчик належним чином буде захищений, а рух будівельного транспорту буде регулюватися. Це обов’язково включає такі заходи, але не обмежується ними: 1. Установка дорожніх знаків, попереджувальних знаків, бар'єрів і об'їздів: об'єкт буде чітко видимим, а громадськість буде попереджена про всі потенційні небезпеки. 2. Буде розроблена схема дорожнього руху, проведено інструктаж персоналу. Будуть забезпечені безпечні переходи для пішоходів в місцях перетину з рухом будівельного транспорту. 3. Під час будівництва буде забезпечений безпечний і безперервний доступ до всіх прилеглих офісних приміщень, магазинів і житлових будинків. 4. Пристосування робочого часу до місцевих схем руху транспортних засобів, тобто уникнення основної транспортної діяльності протягом годин пік. | Територія субпроєкту | Здійснення контрольних перевірок | Під час демонтажу та виконання будівельних робіт. Регулярно -Підрядник та періодично консультанти РП УФСІ | Підрядник, ПВСП, консультанти РП УФСІ |  |  |
| Відсутність належного реагування на скарги та звернення | Запровадження дієвого Механізму розгляду скарг (МРС): Проєкт використовуватиме діючий в УСФІ механізм розгляду скарг (МРС). На місцевому рівні будуть запроваджені додаткові заходи: 1. Поширення інформації, публікація каналів для скарг / претензій за допомогою публічних інформаційних стендів, інформаційних пунктів проєкту і веб-сайтів місцевих Підрядників. 2.Додатково, із початком будівництва на будівельному майданчику слід влаштувати скриньку для прийому скарг та розмістити інформацію щодо цього каналу зв’язку у публічних місцях на майданчику проєкту. 3. Розробка і впровадження у тестовому режимі механізму опрацювання скарг, представлення механізму опрацювання скарг на рівні громади та на рівні УФСІ для отримання зворотного зв’язку від зацікавлених сторін та доопрацювання представленого МРС. 4. Організація обліку та процесу реагування на скарги. Підрядник, створить власний МРС відповідно до відповідно до СЕС2. Підрядник надасть працівникам (і їхнім організаціям, якщо вони існують) механізм розгляду скарг, щоб вони мали можливість висловлювати свою стурбованість щодо проблем на робочих місцях. Під час прийому на роботу компанія повідомить працівників про механізм розгляду скарг і зробить його легко доступним для них. Механізм швидко вирішуватиме проблеми, використовуючи зрозумілий та прозорий процес, який надає своєчасний зворотній зв’язок зацікавленим особам без будь-якого покарання у відповідь. Механізм також дозволить подавати та розглядати анонімні скарги. | Будівельний майданчик, Офіс РП УФСІ Офіс ЦО УФСІ Офіційний веб-сайт УФСІ Офіційний веб-сайт місцевої громади | Відповідно до ПЗЗС | Постійно | Підрядник, відповідальна особа ПВСП, відповідальна особа РП УФСІ, відповідальна особа ЦО УФСІ |  |  |
| Обмеження доступу до певних медичних послуг під час будівельних/ремонтних робіт | Впровадження заходів ПЗЗС | Територія субпроєкту | Перевірка наявності ПЗЗС Моніторинг ПЗЗС | Регулярно -ПВСП та Робоча група, періодично консультанти РП УФСІ | ПВСП, Робоча група, консультанти РП УФСІ |  |  |
| Потенційне обмеження доступу до житлових будинків/медичних закладів під час проведення будівельних/ремонтних робіт | Буде прийнято заходи щодо забезпечення додаткового тимчасового доступу на випадок, якщо будівництво вплинуло на існуючі під’їзні шляхи до державних та приватних об’єктів, включаючи будь-яку підприємницьку діяльність та діяльність із забезпечення засобів існування. Впровадження заходів ПЗЗС | Територія субпроєкту | Перевірка наявності ПЗЗС Моніторинг ПЗЗС | Регулярно -ПВСП та Робоча група, періодично консультанти РП УФСІ | ПВСП, Робоча група, консультанти РП УФСІ |  |  |
| Можливе незадоволення певних груп населення зміною способу використання будівель або зміною їх цільового використання або порушеннями під час поточного використання, якщо об’єкт реконструкції розташований у багатоквартирному будинку/районі | Впровадження заходів ПЗЗС | Територія субпроєкту | Перевірка наявності ПЗЗС Моніторинг ПЗЗС | Регулярно -ПВСП та Робоча група, періодично консультанти РП УФСІ | ПВСП, Робоча група, консультанти РП УФСІ |  |  |
| Мешканці можуть протестувати проти додаткового транспортного навантаження та постійного пересування людей | Впровадження заходів ПЗЗС. | Територія субпроєкту | Перевірка наявності ПЗЗС Моніторинг ПЗЗС | Регулярно -ПВСП та Робоча група, періодично консультанти РП УФСІ | ПВСП, Робоча група, консультанти РП УФСІ |  |  |
| Громадяни можуть поставити під сумнів потребу пропонованих інвестицій (на їхню думку, потреби можуть бути більш нагальні; | Впровадження заходів ПЗЗС. | Територія субпроєкту | Перевірка наявності ПЗЗС Моніторинг ПЗЗС | Регулярно -ПВСП та Робоча група, періодично консультанти РП УФСІ | ПВСП, Робоча група, консультанти РП УФСІ |  |  |
| Порушення вимог безпеки для місцевого населення Підрядником | 1. Всі будівельні роботи здійснюватимуться у суворій відповідності до проєктних умов та тільки в межах будівельного майданчику. 2. Організація безпечного руху для місцевих мешканців, у т.ч. шляхом встановлення дорожніх знаків, попереджувальних знаків, бар'єрів і об'їздів, встановленням попереджувальних знаків і таблиць, влаштуванням необхідного огородження та перехідних містків, відповідного освітлення в нічну пору доби для того, щоб об'єкт було чітко видно, а громадськість була попереджена про всі потенційні небезпеки. 3. Суворе дотримання вимог техніки безпеки та пожежної безпеки працівниками Підрядника. Впровадження заходів ПЗЗС та ПЕСМ Підрядника. | Територія субпроєкту | Перевірка наявності ПЕСМ Підрядника та ПЗЗС Моніторинг заходів ПЕСМ Підрядника та ПЗЗС | Регулярно -Підрядник. Періодично -консультанти РП УФСІ та ПВСП | Підрядник, ПВСП, консультанти РП УФСІ |  |  |
| Несвоєчасне завершення будівельних робіт та введення об’єкта в експлуатацію | 1. Здійснення періодичного контролю термінів будівництва та якості та відповідності будівельних робіт ПКД. 2. Моніторинг стану виконання заходів з пом’якшення екологічного та соціального впливу. 3. Взаємодія із зацікавленими сторонами на всіх етапах реалізації Проєкту. 4. Підготовка усіх необхідних документів до відповідних органів та отримання документу, що підтверджує готовність об’єкта до експлуатації. | Територія субпроєкту | Моніторинг термінів будівництва Контроль підготовки дозвільних документів Перевірка отримання дозвільних документів щодо прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта | Після завершення будівництва і до початку експлуатації об’єкта | ПВСП, Власник об’єкту, РП УФСІ |  |  |
| Етап експлуатації (після завершення будівництва) |  |  |  |  |  |  |  |
| Екологічні ризики та впливи |  |  |  |  |  |  |  |
| Порушення екологічних вимог щодо поводження із медичними відходами | Збір і сортування відходів; маркування відходів; дезактивація (дезінфекція) відходів; транспортування та переміщення відходів у накопичувальних контейнерах у межах закладу, де вони утворюються; утилізація відходів (тільки для відходів категорії А). -приймання, дезінфекція, тимчасове зберігання (накопичення) відходів, миття та дезінфекція тари та іншого обладнання, що використовується для переміщення відходів, може здійснюватися в окремій будівлі або в спеціальному приміщенні на об’єкті. - поводження з відходами на об'єктах повинно здійснюватися відповідно до типової схеми поводження з відходами. Типова схема поводження з відходами повинна містити таку інформацію: назву структурного підрозділу установи; перелік відходів за категоріями, що утворюються у підрозділі, місце (місця) збору та тимчасового зберігання відходів у підрозділі; транспортування відходів до місця (місця) збору та тимчасового зберігання відходів у цілому в установі, вивезення (за графіком) відходів за категоріями до місць переробки, утилізації, знищення, захоронення (тільки для відходів категорії А). | Приміщення медичного закладу | Організація та здійснення контролю за вивезенням медичних відходів відповідно до вимог законодавства України. | Після завершення будівництва і до початку експлуатації. | Власник обєкту |  |  |
| Соціальні ризики та впливи |  |  |  |  |  |  |  |
| Неналежне утримання та фінансування медичного закладу | Включення відповідних заходів щодо пом'якшення зазначеного ризику до ПЕСМ та Плану життєздатності СП та контроль виконання протягом гарантійного періоду. Виконання Плану життєздатності обєкта. | Приміщення медичного закладу | Підготовка та затвердження Організація та здійснення контролю за виконанням заходів Плану життєздатності | До прийняття рішення про фінансування СП – підготовка Плану Моніторинг, -після завершення будівництва | ПВСП – розробка Плану життєздатності Власник об’єкту - організація та здійснення контролю за виконанням |  |  |

ЧАСТИНА 4: ПЛАН ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН КОНКРЕТНОГО СП (шаблон)

ПЛАН ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

Проєкт: “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури  (УФСІ VІІІ)” BMZ-No.: 2020 679 40

Субпроєкт № 28-23-13 «Покращення умов надання медичної допомоги у багатопрофільній лікарні інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги м. Мелітополь, Запорізька область/KfW»

вул. Кізіярська, 55, м. Мелітополь, Запорізька область, 72301

Адреса субпроєкту

Голова ПВСП: Саприкіна Лариса Олександрівна, тел. 068 989 20 80

____________________________

Дата: ___________ 2021

Автори документу:

| Розроблено | Перевірено та рекомендовано: | Затверджено |
| --- | --- | --- |
| Консультант з розвитку потенціалу громад Філімонова Галина Миколаївна Регіонального представництва УФСІ | Красовський Олександр Петрович Консультант з екологічних та соціальних безпекових політик | Саприкіна Лариса Олександрівна Голова ПВСП |
| Дата: 19/11/2021 |  |  |

ПЕРЕЛІК КОНТАКТІВ СУБПРОЄКТУ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС УФСІ

| Керівництво | Адреса | Телефон | Електронна пошта | Веб-сторінка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лактіонов Андрій Олександрович Виконавчий директор | 04085, м. Київ, вул. Лук'янівська, буд. 77, пов. 3 | +38 (044) 356-65-50 | office@usif.ua | https://usif.ua |
| Овчінніков Олег Євгенович Заступник виконавчого директора |  |  |  |  |
| Піднебесна Ксенія Ігорівна Заступник Виконавчого директора – Директор Департаменту мікропроектів |  |  |  |  |

ПІВДЕННО-СХІДНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО УФСІ (видалити, якщо не застосовується)

| Керівництво |  | Адреса | Телефон | Електронна пошта | Веб-сторінка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Буртник Василь Григорович Директор Південно-Східного регіонального представництва УФСІ | 72311, Запорізька область, м. Мелітополь, проспект Богдана Хмельницького, 60 |  | +38 (067) 156-01-00 | southeast@usif.ua | https://usif.ua |

ПАРТНЕР З ВПРОВАДЖЕННЯ СУБПРОЄКТУ (будь ласка, заповнити ПВСП )

| Контактні особи на рівні СП (імена та контактна інформація) | Голова ПВСП | Саприкіна Лариса Олександрівна, Директор КНП «ТМО «Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» Мелітопольської міської ради Запорізької області Телефон: +380689892080 |
| --- | --- | --- |
|  | Контактна особа з питань МРС | Головний спеціаліст відділу з економіки та енергоефективності міста Мелітопольської міської ради Запорізької області Прохіна Ольга Анатоліївна тел. (0619) 44 43 85; E-mail: prohina@mlt.gov.ua Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Михайла Грушевського, 5 |
|  | Власник/Балансоутримувач закладу | Власник: територіальна громада в особі Мелітопольської міської ради Запорізької області Балансоутримувач: КНП «ТМО «Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» Мелітопольської міської ради Запорізької області |

1. ВСТУП

Цей План залучення зацікавлених сторін (ПЗЗС) стосується проєкту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (USIF VIII)» (далі Проєкт), який фінансується урядом Німеччини в сумі 13,10 мільйонів євро через Банк Розвитку KfW на основі фінансової та проєктної угоди від 11.02.2021 р. із Кабінетом Міністрів України в особі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України («Одержувач»).

Метою проєкту є зміцнення центрів охорони здоров’я шляхом дружнього та енергоефективного ремонту та постачання медичного обладнання на відібрані обєкти Проєкту у Східній Україні, передбачені Проєктною та Грантовою Угодою. Проєкт включатиме центри первинної медико-санітарної допомоги та поліклініки, які надають амбулаторну долікарську допомогу хворим або хворим на COVID-19, які потребують лікування наслідків цього захворювання.

Це сприятиме сталому соціальному розвитку України, покращенню охорони здоров’я та зміцненню місцевого самоврядування в регіонах східної України. Крім того, це сприятиме покращенню умов життя населення за рахунок мінімізації ризиків для здоров’я. Цільовою групою будуть жителі території, яка прилягає до відібраних об’єктів Проєкту.

У рамок цього Проєкту планується реалізувати щонайменше 12 субпроєктів у Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях та в окремих підконтрольних Україні районах Донецької та Луганської областей. Реалізація субпроєктів (СП) здійснюватиметься у тісній співпраці з місцевими громадами, представленими місцевими партнерами у реалізації підпроєктів (ПВСП). ПВСП – це група представників місцевої громади (5-7 осіб), яка обирається Форумом Громади (загальними зборами) та уповноважена виконувати всі необхідні завдання, пов’язані з реалізацією СП громади.

Компонент розвитку потенціалу Проєкту УФСІ VIII фокусується на фінансуванні таких заходів, як: оцінка потреб розвитку потенціалу - спеціальне дослідження визначить основні потреби фокус-груп проєкту (лікарі, керівники медичних закладів, фінансові менеджери місцевих громад), інформаційний PR-кампанія та інші заходи щодо нарощування потенціалу.

УФСІ виконуватиме реалізацію Проєкту УФСІ VIII, а також діяльність із залучення зацікавлених сторін відповідно до процедур Регламенту діяльності УФСІ та системи управління якістю УФСІ (ISO 9001)

Цей План залучення зацікавлених сторін розроблено відповідно до Екологічних та соціальних стандартів Групи Світового банку, положень Окремої угоди від 12.08.2019 до Проєктної та Фінансової Угоди від 20 травня 2019 року та належної міжнародної практики (GIP) , та відповідно до положень План екологічних та соціальних зобов’язань Проєкту УФСІ VIII, з метою планування та керівництва процесом інформування зацікавлених сторін та громадськості, а також залучення їх до процесу прийняття рішень.

План залучення зацікавлених сторін включає:

- терміни та методи комунікації та взаємодії протягом життєвого циклу проєкту,

- Діапазон та терміни надання інформації, яку необхідно повідомити та отримати від зацікавлених сторін,

- Заходи щодо усунення перешкод для участі у заходах субпроєкту для членів громади,   включаючи вразливі або неблагополучні групи населення,

- Як буде відображено думки різних постраждалих груп,

- Механізм розгляду скарг.

Цей шаблон Плану залучення зацікавлених сторін підготовлений як основа та буде допомагати ПВСП у підготовці Плану залучення зацікавлених сторін (ПЗЗС) конкретного СП. Для підготовки конкретного Плану залучення зацікавлених сторін, ПВСП слід просто заповнити таблиці цієї форми Плану залучення зацікавлених сторін (ПЗЗС), які позначені кольором.

2. ОПИС ПРОЄКТУ ТА КОНТАКТНІ ДАНІ

Український фонд соціальних інвестицій, який діє відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 740 від 28 квітня 2000 р., реалізує проєкт «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ VIII)», що фінансується урядом Німеччини через Банк розвитку KfW. У рамках цього Проєкту планується реалізувати щонайменше 12 підпроєктів (СП) у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та окремих районах Донецької та Луганської областей, які підконтрольні Україні. Термін реалізації проєкту: 2021 – 2024 рр. Бюджет: 13,10 млн. євро.

Цілі: зміцнення закладів первинної та вторинної ланок медичної допомоги (окремих будинків чи внутрішніх приміщень), пріоритетного енергоефективного ремонту та оснащення їх необхідним медичним обладнанням для амбулаторної допомоги, включаючи подальший догляд за хворими на COVID-19. У закладах вторинної ланки медичної допомоги зосереджені інвестиції можуть бути спрямовані на відділення (практики спеціалістів) у медичних галузях, безпосередньо пов’язаних із лікуванням COVID-19.

Проєкт (Проєкт) УФСІ VIII включатиме навчання та технічну підтримку для громад у процесі впровадження СП через реалізацію окремого компонента, який не охоплює РВЗПСЗ – Розбудова потенціалу. Комплексні заходи з розбудови потенціалу будуть зосереджені на лікарях, керівниках центрів охорони здоров’я, чиновниках охорони здоров’я місцевого та регіонального рівня. В рамках Проєкту будуть виконуватися відносно невеликі будівельні роботи з капітального ремонту та реконструкції щодо існуючих будівель, а саме: закладів первинної та вторинної медичної допомоги (окремих будинків або внутрішніх приміщень).

СУБПРОЄКТ ТА КОНТАКТНІ ДАНІ

| Назва субпроєкту (СП) | «Покращення умов надання медичної допомоги у багатопрофільній лікарні інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги м. Мелітополь, Запорізька область/KfW» |
| --- | --- |
| Перелік заходів СП | В результаті реалізації СП буде відремонтовано другий поверх будівлі лікарні та замінено покрівлю з метою облаштування неврологічно-пульмонологічного відділення. Також буде закуплено медичне обладнання.. |
| ОПИС ОБ’ЄКТУ |  |
| Назва об’єкту | Пульмонологічно-неврологічне відділення КНП «Територіальне медичне об’єднання «Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» Мелітопольської міської ради Запорізької області |
| Дані щодо розміщення об’єкту | Відділення буде розташовано на 2-му поверсі трьох поверхової будівлі одного із корпусів лікарні за адресою: 72301, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Кізіярська, 55. Навколо будівлі знаходяться інші корпуси лікарні та паркова зона. Будівля Г-подібної форми, з’єднана переходом з іншою будівлею лікарні. |
| Очікувані позитивні зміни від впровадження СП | Покращені медичні послуги в лікуванні пост-ковідних наслідків отримає понад 42 тисячі пацієнтів м. Мелітополь та Мелітопольського району. |

3. ВІДПОВІДНІ СТАНДАРТИ

3.1. Законодавство України

Конституція України (1996 р.) гарантує громадянам України право на участь у громадських консультаціях, право на доступ до екологічної інформації та на оскарження рішень органів влади.

При проведенні консультацій із зацікавленими сторонами та участі громадськості в цьому Проєкті УФСІ в Україні застосовуються такі закони та нормативні акти:

• Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (3038-VI від 17.02.2011). Стаття 21 Закону визначає порядок вирішення спорів, пов’язаних із консультаціями, та вимагає від органів влади оприлюднювати результати оцінки консультацій та пояснювати, як вони були розглянуті;

• Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» (1264-XII від 25.06.1991). У розділі II «Екологічні права громадян України» зазначено, що кожен громадянин України має право брати участь в обговоренні та внесенні пропозицій до проєктів нормативно-правових актів і матеріалів, пов’язаних з розміщенням, будівництвом та реконструкцією об’єктів, які можуть негативно впливають на навколишнє середовище.

• Законом України «Про звернення громадян» (№ 653-XIV від 13.05.1999 р.) визначено порядок розгляду публічних звернень, чітко визначені обов’язки органів державної влади та керівництва підприємств, які є суб’єктами такого звернення, а також гарантує, що всі звернення будуть розглянуті без винятку.

• Законом України «Про оцінку впливу на навколишнє середовище» (2059-VIII від 23.05.2017) та відповідними постановами Кабінету Міністрів України нижче визначено порядок проведення ОВНС:

- Постанова від 13.12.2017 № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документів для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування проведення оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру оцінки впливу на довкілля».

- Постанова від 13.12.2017 р. No 1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованих видів діяльності, що не підлягають оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення продовжень та змін у діяльності та об’єктах, що не підлягають оцінці впливу на довкілля».

- Постанова № 989 «Про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля» від 13.12.2017 р.

Нормативно-правові акти які стосуються місцевого самоуправління та передбачають право на інформацію та публічні збори:

• Стаття 140 Конституції України передбачає можливість «з ініціативи мешканців створювати будинкові, вуличні, районні комітети та інші органи самоорганізації та відносити їх до власної компетенції, фінансів та власності».

• Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (280/97-ВР від 21.05.1997 р.) гарантує інструменти прямої місцевої демократії, якими можуть користуватися члени громади. Серед них бюджет участі, місцева ініціатива, місцеві громадські збори, електронні петиції та інші.

• Закон України «Про доступ до публічної інформації» (2939-VI від 13.01.2011).

• Закон України «Про інформацію» (2657-XII від 02.10.1992).

• Закон України про звернення громадян (393/96-ВР від 02.10.1996).

Вимоги щодо інформування та врахування громадський інтересів встановлені також Державними будівельними нормами України ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проєктуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд». Після ратифікації Конвенції Україною в 1999 році до цього стандарту було включено кілька положень Орхуської конвенції , зокрема:

• доводити інформацію про запланований проєкт до громадськості через місцеву владу;

• визначити місце та порядок проведення громадських слухань;

• зібрати та врахувати зауваження та пропозиції громадськості; і

• опублікувати в засобах масової інформації «Заяву про наміри» та «Заяву про екологічні наслідки діяльності».

3.2. Міжнародні документи:

Керівництво з оцінки та управління екологічними, соціальними та кліматичними аспектами від 01.02.2021 року

Соціально-екологічні принципи Світового банку від 01.10.2018 року

Загальне і галузеве керівництво з охорони навколишнього середовища, здоров’я та праці

Фундаментальні конвенції Міжнародної організації праці (МОП)

https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm#:~:text=The%20ILO%20Governing%20Body%20has,forced%20or%20compulsory%20labour%3B%20the

Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля

Директива Ради 92/57/ЄЕС Про мінімальні вимоги щодо безпеки і захисту здоров’я на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках

Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті

Об'єднана конвенція про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами

3.2.1 Вимоги Світового Банку щодо залучення зацікавлених сторін

Проєкт USIF VIII впроваджуватиметься відповідно до вимог Керівництва KfW зі сталого розвитку   та екологічних і соціальних стандартів Групи Світового банку, які включають СЕС10: Залучення зацікавлених сторін та розкриття інформації. Цей СЕС визнає важливість відкритої та прозорої взаємодії між Позичальником та зацікавленими сторонами проєкту як важливого елемента належної міжнародної практики. Ефективне залучення зацікавлених сторін може покращити екологічну та соціальну сталість проєктів, підвищити сприйняття проєкту та зробити значний внесок у успішне розробку та реалізацію проєкту.

Вимоги Світового банку здебільшого співвідносяться з вимогами законодавства України, однак у ряді аспектів вони все ж відрізняються. Ці відмінності можна підсумувати таким чином:

ESS 10 визначає залучення зацікавлених сторін як інклюзивний процес, який здійснюється протягом усього життєвого циклу проєкту. Якщо він належним чином розроблений і впроваджений, він підтримує розвиток міцних, конструктивних і відповідальних відносин, які важливі для успішного управління екологічними та соціальними ризиками проєкту. Залучення зацікавлених сторін є найефективнішим, якщо розпочинається на ранній стадії процесу розробки проєкту і є невід’ємною частиною ранніх проєктних рішень, а також оцінки, управління та моніторингу екологічних та соціальних ризиків та наслідків проєкту. УФСІ продовжуватиме взаємодіяти із зацікавленими сторонами відповідно до Плану залучення зацікавлених сторін (ПЗЗС) і буде спиратися на канали комунікації та взаємодії, які вже встановлені із зацікавленими сторонами. Зокрема, УФСІ здійснюватиме моніторинг каналів зворотного зв’язку із зацікавленими сторонами, щодо екологічної та соціальної ефективності проєкту.

- ЗАХОДИ РЕАГУВАННЯ ЩОДО COVID-19

Поточні обмеження, пов’язані з пандемією COVID-19, та заходи соціального дистанціювання створюють нові вимоги до взаємодії, консультацій та безпеки. Як правило, УФСІ і ПВСП повинні дотримуватися офіційних рекомендацій національних органів влади України 4, відповідати рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) 5 та передовій міжнародній практиці щодо заходів соціального дистанціювання.

- ВИЗНАЧЕННЯ ТА АНАЛІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

Зацікавлені сторони Проєкту УФСІ VIII можуть бути представлені у двох групах: 1) Інші зацікавлені сторони та 2) Сторони, на які може вплинути впровадження  субпрєекту (відповідно до класифікації СЕС 10).

УФСІ визначив групи зацікавлених сторін, які можуть бути зацікавлені в реалізації проєкту УФСІ VIII (Інші зацікавлені сторони), а також запропоновані методи комунікації для кожної групи, які представлені нижче.

Сторони, на які може впливати проєкт, специфічні для кожного СП, будуть визначені ПВСП та УФСІ у  Плані залучення зацікавлених сторін (ПЗЗС):

Таблиця 1 Визначення та аналіз зацікавлених сторін

| Зацікавлені сторони | Потенційний негативний вплив СП | Основні заходи для пом’якшення впливу | Тип комунікацій | Особливі занепокоєння/бажання зацікавлених сторін |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Інші зацікавлені сторони |  |  |  |  |
| Уряд України в особі Наглядової ради УФСІ, Донор: уряд Німеччини через Банк Розвитку KfW | Ризики, пов'язані з екологічною, соціальною безпекою та безпекою здоров'я, можуть призвести до: іміджевих та фінансових втрат, цілі Проєкту можуть бути не досягнуті, до затримка в реалізації Проєкту. | Дотримуватися екологічних та соціальних стандартів Світового банку та відповідного законодавства України. | Місячна, квартальна, піврічна та річна звітність | Особливі вимоги донора визначені в Окремій угоді до Проєкту: «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури – УФСІ VIII» |
| Члени місцевих громад – бенефіціари субпроєкту | Екологічні, соціальні та медичні ризики та впливи СП можуть безпосередньо вплинути на членів громади СП. | Дотримання положень РВЗПСЗ, ПЕСМ (включаючи ПЗЗС) та відповідного законодавства України. | ПВСП (представники місцевої громади) безпосередньо виконує СП. Персональні регулярні комунікації місцевих консультантів УФСІ та інших членів команди УФСІ, консультації, тренінги, семінари, преса, соціальні мережі. | Планується вивчення потреб бенефіціарів. Права та обов’язки ПВСП визначені в Меморандумі про взаєморозуміння та Рамковій угоді з УФСІ. |
| Місцева влада та місцеве самоврядування | Екологічні, соціальні та медичні ризики та вплив СП можуть призвести до іміджевих втрат та місцевих екологічних та/або соціальних проблем | Дотримання положень РВЗПСЗ, ПЕСМ (включаючи ПЗЗС) та відповідного законодавства України. | Представники місцевої влади є членами Робочої групи і безпосередньо здійснюють впровадження СП. Персональні регулярні комунікації місцевих консультантів УФСІ та інших членів команди УФСІ, консультації, тренінги, семінари, преса, соціальні мережі. | Планується вивчення потреб бенефіціарів. Права та обов’язки Власника/Балансоутримувача визначені в Меморандумі про взаєморозуміння та Рамковій угоді з УФСІ. |
| Підрядники та субпідрядники | Ризики та впливи на навколишнє, соціальне, здоров'я та безпеку праці на будівельному майданчику, можуть зупинити або затримати будівництво та мати наслідком фінансові та іміджеві втрати. | Дотримання положень РВЗПСЗ,, ПЕСМ, ПЕСМ Підрядника, інших ESHS вимог контракту та відповідного законодавства України у сфері охорони довкілля, безпеки здоров'я та охорони праці. | Широке використання тендерних процедур, якісно та чітко підготовленої тендерної та договірної документації, оприлюднення тендерів у засобах масової інформації на загальнодержавному та місцевому рівнях, передтендерних конференцій, тренінгів та консультацій для персонала Підрядника, які надаються УФСІ. Моніторинг та контроль виконання ПЕСМ Керівником проєкту (Інженером). | Особливості політики та стандартів ESHS Підрядника визначені в Специфікації ESHS у складі контраткної документації та ПЕСМ Підрядника. Спеціальні вимоги/побажання Підрядника будуть визначені під час затвердження ПЕСМ та моніторингу Менеджером проєкту. |
| Організації, групи/особи на яких може впливати Субпроєкт: (для заповнення ПВСП) |  |  |  |  |
| Персонал медичного закладу | Ймовірний пил під час демонтажу покрівлі, що містить АВМ | Дотримання вимог демонтажу АВМ | Персональні регулярні комунікації місцевих консультантів УФСІ та інших членів команди УФСІ, консультації, тренінги, семінари | Повідомити заздалегідь про початок виконання робіт з демонтажу АВМ |
| ЗМІ | Ймовірні іміджеві втрати через недоотримання інформації | Вчасне інформування ЗМІ щодо ходу впровадження СП | Персональні регулярні комунікації місцевих консультантів УФСІ та інших членів команди УФСІ, консультації, преса, соціальні мережі | Вчасне інформування ЗМІ та мешканців громади |
| Влада | Ймовірність затримки виконання робіт | Контроль графіку виконання робіт | Регулярні зустрічі на об’єкті за участі представників влади, персональні регулярні комунікації місцевих консультантів УФСІ та інших членів команди УФСІ | Вчасне інформування влади |
| * Приклади груп/осіб зацікавлених сторін субпроєкту: мешканці територій, які можуть постраждати під час впровадження СП – сусідні житлові будинки, лікарні/поліклініки, персонал закладів первинної та вторинної медичної допомоги, представники місцевої громади, місцеві НУО, місцеві ЗМІ і так далі. |  |  |  |  |

- ПЛАНУВАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

Базові процедури виконані відповідно до вимог Регламенту діяльності УФСІ

У рамках Проєкту УФСІ VIII, УФСІ забезпечує процедури залучення зацікавлених сторін відповідно до положень Регламенту діяльності УФСІ. Згідно з цими процедурами 17.02.2021 було публічно оголошено конкурс субпроєктів у рамках Проєкту УФСІ VIII на загальнодержавному рівні на веб-сайті УФСІ та на місцевому рівні на офіційному веб-сайті органів місцевої влади та місцевого самоврядування. Пізніше в рамках Конференції представників громади відбулися громадські консультації//обговорення з питань впровадження запропонованого СП.

Планування діяльності із залучення зацікавлених сторін

Зацікавлені сторони проєкту УФСІ VIII можна розділити на дві групи відповідно до СЕС10: Сторони, на яких може вплинути субпроєкт, та Інші зацікавлені сторони.

Планування залучення зацікавлених сторін на рівні субпроєкту та консультації із зацікавленими сторонами (фокус на сторонах, групах/особах, на яких може впливати проєкт)

ПВСП (за консультаційної підтримки УФСІ) готує План залучення зацікавлених сторін на рівні субпроєкту для конкретних груп зацікавлених сторін СП, на яких може впливати СП, і які визначені в Таблиці 1 як Організації, групи/особи на яких може впливати субпроєкт

Шаблон Планування залучення зацікавлених осіб на рівні субпроєкту (Організацій, груп/осіб на яких може впливати субпроєкт) представлений нижче в Таблиці 2. Перед підготовкою Планування залучення зацікавлених осіб на рівні субпроєкту рівня підпроєкту ПВСП зазвичай проводить громадські консультації із зацікавленими сторонами, групами/особами (у будь-якій формі, придатній в умовах обмежень пандемії COVID-19, включаючи письмові онлайн-консультації, громадські слухання, семінари, фокус-групи, інтерв’ю тощо).

ESHS ризики та вплив субпроєкту мають бути включені до теми консультацій. Порушені питання, запропоновані та узгоджені рішення, а також визначені відповідальні особи мають бути занесені до Таблиці 2.

Table 2. Планування на рівні Субпроєкту та консультації із зацікавленими сторонами

| Тема консультацій | Організації, групи/особи на яких може впливати субпроєкт | Підняті питання/ пропоновані та погоджені рішення | Прийнята форма для консультацій | Дата та місце проведення консультацій | Відповідальна особа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Визначення потреб у закупівлі медичного обладнання | Адміністрація закладу | Визначення необхідності закупівлі медичного обладнання, погодження придбання пересувного рентген апарату | Зустріч на об’єкті, інформування зацікавлених сторін | 22.11.2021 | Консультант з розвитку громад, голова ПВСП |
| Узгодження планувальних рішень | Проєктувальник, адміністрація закладу, УФСІ | Обговорення планування відділення із дотримання інклюзивних вимог та вимог до розміщення медичних приладів | Зустріч на об’єкті, інформування зацікавлених сторін | 24.11.2021 | Консультант з розвитку громад, голова ПВСП |
| Можливий шум під час будівництва | Адміністрація, персонал, пацієнти закладу | Обговорення робочих годин, коли працює електричний інструмент/Погодили, що відповідно до законодавства, роботи, пов’язані із шумом, будуть проводитись у робочі дні з 8:00 год до 17:00 год., а у святкові та неробочі дні — не будуть проводитись. | Зустріч на об’єкті, інформування зацікавлених сторін | Дата буде визначена після відбору підрядника | Консультант з розвитку громад, голова ПВСП, виконроб |
| Пилоутворення при виконанні будівельних робіт | Адміністрація персонал, пацієнти закладу | Підрядник попереджатиме адміністрацію заздалегідь (за день) про проведення таких робіт, шляхом інформування голови ПВСП. Зобов’язується: - тримати відходи від розібраних конструкцій в контрольованій зоні і збризкувати їх водою, щоб зменшити пилоутворення; - зменшувати пилоутворення під час роботи пневматичними інструментами, постійно розбризкуючи воду та/або шляхом використання протипилових екранів; -тримати територію навколо об’єкта (тротуари,: автошляхи) чистими, щоб уникнути пилоутворення | Зустріч на об’єкті, інформування зацікавлених сторін | Дата буде визначена після відбору підрядника | Консультант з розвитку громад, голова ПВСП, виконроб |
| Узгодження дизайнерських та будівельних рішень | Адміністрація закладу, ПВСП | Проєктна організація регулярно узгоджуватиме з УФСІ та ПВСП дизайнерські рішення | Зустріч на об’єкті, інформування зацікавлених сторін | Дати будуть визначені після відбору підрядника | Консультант з розвитку громад, голова ПВСП, виконроб |

ПВСП (з підтримки УФСІ) заповнює Таблицю 2 у наданому форматі. ПВСП буде постійно контактувати з місцевими групами/особами зацікавлених сторін і періодично проводити консультації. Після кожної консультації Таблиця 2 має оновлюватися. За потреби ПЗЗС також буде оновлюватись.

Запланована діяльність на рівні проєкту (фокус на Інших зацікавлених сторонах)

Планування залучення Інших зацікавлених сторін (виконується УФСІ) зазвичай однакове для різних СП і представлено в Таблиці 3.

Таблиця 3. Планування на рівні Проєкту (фокус на інших зацікавлених сторонах)

| Зацікавлені сторони | Метод залучення | Документи | Місце знаходження | Відповідальна особа | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уряд України в особі Наглядової ради УФСІ | УФСІ готує та надає на регулярній основі аналітичні матеріали, бюджети, плани, звіти для розгляду та затвердження НР. Регулярні засідання НР. | Перелік СП, річний бюджет УФСІ, плани та звіти | Місце засідання Наглядової Ради УФСІ | УФСІ | Відповідно до вимог Регламенту діяльності УФСІ та інших керівних документів УФСІ. |
| Донор: уряд Німеччини через Банк Розвитку KfW | USIF готує та надає на регулярній основі аналітичні матеріали, бюджети, плани, звіти для розгляду KfW та одержання незаперечень УФСІ надає підтримку KFW щодо контролі за виконанням заходів ESHS. | У відповідності до Графіку Звітування визначеного вимогами Окремої Угоди до Проєктної та Фінансової Угоди. | Банк розвитку KfW Телефон: +49 69 7431-4260 Факс: +49 69 74 31-3796 info@kfw-entwicklungsbank.de Офіс KfW у Києві Офіс № 1 Велика Васильківська вул. 44 01004 Київ Україна Телефон: +38 04 45 81 19 55 Факс: +380 44 289 1125kfw.kiew@kfw.de | УФСІ | У відповідності до Графіку Звітування визначеного вимогами Окремої Угоди до Проєктної та Фінансової Угоди. |
| Члени місцевих громад – бенефіціари субпроєкту | ПВСП представляє місцеву громаду і безпосередньо бере участь в управлінні всіма етапами циклу СП. Регулярні засідання ПВСП. Інформаційні дошки на об`єкті СП, залучення ПВСП до планування ESHS, Механізм подання скарг на рівні СП, Публікації на веб-сторінці УФСІ https://usif.ua/, місцевих ЗМІ таких як: https://www.mlt.gov.ua/, https://ria-m.tv/ та ін. (please, specify local media) Громадські консультації з місцевими групами зацікавлених осіб | Протокол засідання ПВСП, актуальна інформація на стенді/дошці СП на об`єкті, ПЕСМ, скарги, оновлений ПЗЗС за результатами консультацій, Протокол Комітету МРС, публікації на веб-сайті УФСІ та місцевих ЗМІ | Адреса об’єкту СП Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Кізіярська, 55 (будь ласка, заповніть адресу) | УФСІ | Відповідно до вимог Регламенту діяльності УФСІ та інших керівних документів УФСІ |
| Місцева влада та місцеве самоврядування | Робоча група включає представників місцевої влади і безпосередньо бере участь в управлінні всіма етапами циклу СП. Регулярні засідання РГ. Інформація на стенді/дошці СП на об’єкті | Протоколи засідань Робочої групи, ПЕСМ, Скарги. Публікації на сайті УФСІ та місцевих ЗМІ, спільні (з УФСІ) прес-конференції. | Адреса органу місцевої влади: 72312, Запорізька обл. м. Мелітополь, вул. М.Грушевського, 5 (будь ласка, зазначте адресу) | УФСІ | Відповідно до положень Регламенту діяльності УФСІ та інших керівних документів УФСІ |

7. МЕХАНІЗМ РОЗГЛЯДУ СКАРГ (МРС)

Закон України «Про звернення громадян» № 47 (1996) надає громадянам України право «звертатися до державних органів, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків» із зауваженнями, скаргами та пропозиціями щодо їх статутної діяльності, заявою чи клопотанням про реалізацію своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав та законних інтересів та скаргою на їх порушення».

У 2015 році Закон про звернення громадян посилено правом громадян подавати електронні петиції на відповідних порталах, створених з цією метою Адміністрацією Президента, Верховною Радою, Урядом («центральними органами»), сотнями місцевих органів самоврядування ( "місцевою владою").

СЕС10 Світового банку стверджує, що проблеми слід вирішувати негайно, використовуючи чіткі та прозорі процедури, які є прийнятними та легкими для виконання. Вони також мають стосуватися всіх верств населення, які постраждали, бути безкоштовними та не передбачати жодних витрат для заявників.

Скарги можуть свідчити про зростання занепокоєння зацікавлених сторін (реальних і очікуваних) і можуть посилюватися, якщо їх не виявити та не вирішити. Таким чином, управління скаргами є надзвичайно важливою складовою взаємодії зацікавлених сторін і важливим аспектом управління ризиками Проєкту.

Субпроєкти можуть мати низку потенційних негативних локальних впливів на людей та на довкілля в цілому. Скарги можуть бути викликані, але не обмежуючись, такими факторами:

- негативний вплив на місцеві громади, включаючи, але не обмежуючись, фінансовими втратами, фізичними збитками, іншими незручностями від будівництва чи експлуатації;

- місцеві ризики для здоров'я та безпеки;

- негативний локальний вплив на довкілля;

- Неприйнятна поведінка осіб, залучених до процесу реалізації Проєкту (включаючи, але не обмежуючись, персоналом Підрядника).

Таким чином, розгляд скарг та забезпечення своєчасного вирішення проблем, що містяться в них, є вкрай необхідними для впровадження механізму розгляду скарг проєкту (МРС).

У проєкті УФСІ VIII буде використовуватися МРС, який вже розроблено в рамках Системи управління якістю УСФІ (сертифікована відповідно до ISO 9001: 2015 для надання послуг державного управління, пов’язаних з реалізацією соціальних проєктів, EAC 36, GmbH Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen August-Schanz-Str., 21, 60433 Frankfurt aM, Німеччина). Усі пропозиції та скарги щодо питань ESHS, пов’язаних з Проєктом УФСІ VIII, будуть оброблятися в рамках чинного МРС УФСІ. Цей МРС передбачає обробку скарг на рівні центрального офісу, регіонального офісу та рівні місцевих субпроєктів (див. нижче Схему 1 проєкту МРС УФСІ VIII). МРС УФСІ на рівні Центрального офісу та Регіональних представництв вже впроваджено та використовується для кожного Проєкту УФСІ. Місцеві МРС на рівні субпроєкту будуть реалізовані для кожного СП.

Схема проєкту МРС УФСІ VIII представлена ​​нижче (схема 1)

Очікується, що більшість скарг буде стосуватися безпосередньо діяльності СП, а не проєкту в цілому, і в більшості випадків їх можна буде вирішити безпосередньо в СП.

При цьому, незалежно від форми подання скарги, у тому числі в разі усного, телефонного звернення, проєкт відповіді готується на місцевому рівні протягом трьох робочих днів і надсилається до Головного офісу УФСІ для погодження, підписання, реєстрації та подальшого надсилання скаржнику.

Схема 1. МРС Проєкту УФСІ VIII

Головний офіс УФСІ протягом трьох робочих днів розглядає проєкт відповіді, затверджує його або повертає на доопрацювання.

Керівник Регіонального представництва УФСІ протягом двох робочих днів доопрацьовує проєкт відповіді та повторно надсилає його до Головного офісу УФСІ для затвердження, підписання, реєстрації та надсилання скаржнику.

Якщо скарга є більш складною і не може бути вирішена на рівні СП, вона протягом трьох робочих днів з моменту реєстрації надсилається до Головного офісу УФСІ з обґрунтуванням неможливості прийняття такого рішення та переліком заходів, вжитих для вирішення такого питання. скарга.

Головний офіс УФСІ розглядає скаргу протягом трьох робочих днів, готує відповідь, підписує та надсилає її на адресу скаржника. Копія такої відповіді надсилається Керівнику Регіонального представництва УФСІ для ознайомлення та зберігання.

Скарга, що надійшла безпосередньо на адресу Головного офісу УФСІ, реєструється консультантом з адміністративних питань Головного офісу УФСІ та за рішенням керівництва передається для підготовки відповіді відповідним особам. Проєкт відповіді готується не більше семи робочих днів. У разі потреби до реагування залучаються інші зацікавлені особи.

Загальний термін надання відповіді скаржнику не повинен перевищувати 15 днів.

Надіслані відповіді зберігаються в Головному офісі УФСІ. Головний офіс УФСІ щомісяця готує інформацію про отримані скарги та заходи, вжиті для їх вирішення для подальшої звітності до KfW.

Цей МРС не перешкоджає доступу до адміністративних або судових засобів правового захисту.

МРС на рівні місцевих субпроєктів включає Публікацію каналів скарг, Прийом та запис скарг, Розслідування справи, Рішення про реагування, Реєстр скарг, Моніторинг дотримання процедур.

ПВСП обирає комітет МРС СП. Комітет МРС, відповідальний за всі питання належного реагування на скарги на рівні СП. Місцевий консультант РП УФСІ надає підтримку діяльності комітету МРС.

Процедура МРС рівня СП додатково включатиме:

• Інформація про кожне реагування відповідного керівника на подані зауваження/скарги буде розміщена на сайті органів місцевої влади або місцевого самоврядування.

• Голова комітету МРС відповідатиме за управління поданими коментарями та комунікацію з громадськістю.

Підрядники/субпідрядники, які беруть участь у процесі будівництва, будуть залучені для впровадження МРС на будівельному майданчику відповідно до положень Тендерної та Контрактної документації.

КОНТАКТИ ДЛЯ ГРОМАДСЬКИХ ЗВЕРЕНЬ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ОСІБ МРС

Усі заявки, скарги чи пропозиції щодо Проєкту можна надсилати за наступними контактами Проєкту: ГОЛОВНИЙ ОФІС USIF, СХІДНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО УФСІ/ПІВДЕННО-СХІДНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО УФСІ, ПАРТНЕР З ВПРОВАДЖЕННЯ СУБПРОЄКТУ.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ОСІБ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА МРС

| Особа відповідальна за МРС | Ім’я | Контактна інформація |
| --- | --- | --- |
| ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС УФСІ | Олександра Гришко | 04085, м. Київ, вул. Лук'янівська, буд. 77, пов. 3 Телефон офісу: +38 (044) 356-65-50 Електронна пошта: o.hryshko@usif.ua |
| ПІВДЕННО-СХІДНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО УФСІ | Галина Ель Хатрі | 72311, Запорізька область, м. Мелітополь, проспект Богдана Хмельницького, 60. Телефон офісу: +38 (067) 156-01-00 Електронна пошта: g.elhatri@usif.ua |
| ПАРТНЕР З ВПРОВАДЖЕННЯ СУБПРОЄКТУ/ОСОБА ВІДПОВІДАЛЬНА ЗА ПРИЙЛМ ТА РОЗГЛЯД СКАРГ У ГРОМАДІ | Прохіна Ольга Анатоліївна | Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Михайла Грушевського, 5 тел. (0619) 44 43 85; E-mail: prohina@mlt.gov.ua |

- ЧАСТИНА 5: План екологічного та соціального менеджменту Підрядника (шаблон)

Територія Проекту -

План екологічного та соціального менеджменту Підрядника (ПЕСМ Підрядника)

----------------------------------

Проект:

Проект: “Сприяння розвитку соціальної інфраструктури  (УФСІ VІІІ)” BMZ-No.: 2020 679 40

Субпроєкт № 28-23-13 «Покращення умов надання медичної допомоги у багатопрофільній лікарні інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги м. Мелітополь, Запорізька область/KfW»

Контракт No.: xxxxxxxx

Закупівля No.: xxxxxxxxx

[назва будівельної компанії]

Версія: 1

Дата: ___________ 2021

[адреса та контактна інформація будівельної компанії)

Page Break

Контроль версій документа

Розробники документа:

| Розроблено | Перевірено та рекомендовано: | Затверджено |
| --- | --- | --- |
| Назва будівельної компанії | Консультант-координатор РП з питань охорони праці, екологічних та соціальних заходів | Керівник будівельної компанії Керівник Проекту |
| Date: |  |  |

Історія версій документу:

| Версії | Дата | Опис основних змін |
| --- | --- | --- |
| Цей документ Версія 1 | Листопад 2021 | Початковий документ |

Передмова

Цей Територія проекту – План екологічного та соціального менеджменту Підрядника (ПЕСМ Підрядника) розроблений та представлений Керівнику Проекту для затвердження відповідно до Особливих умов Контракту.

Документ розроблено з урахуванням потреб і вимог, що застосовуються до будівельно-ремонтних робіт для цього Проекту: зокрема, для невеликих будівельних об’єктів, ремонту та відновлення існуючих будівель.

Цей документ містить план управління та є частиною набору з трьох документів: Контрольного переліку для аудита та моніторингу, Стратегій і стандартів щодо ESHS, а також цього ПЕСМ Підрядника

Розробники/підписи

Перелік скорочень

CAPA 	Коригувальні та превентивні дії

CBO	Громадські організації

ERP	План реагування на надзвичайні ситуації

ESMP 	План екологічного та соціального менеджменту

ESMS	Система Екологічного та Соціального Моніторингу

HSE 	Безпечне для здоров’я довкілля

IFC	Міжнародна Фінансова Корпорація (Група Світового Банку)

NCR	Звіт про невідповідності

NGO 	Недержавна організація

OHS	Охорона праці

PA – ESMP	ПЕСМ Підрядника

PPE	Засоби індивідуального захисту

PS	Стандарти діяльності

Page Break

ВСТУП

Підрядна компанія зобов’язується впроваджувати та дотримуватися стандартів діяльності щодо соціальної та екологічної сталості та загальних рекомендацій щодо довкілля, охорони здоров’я та безпеки які містять стандарти діяльності IFC12, які застосовуються для Проекту.

Через невеликий розмір, розташування та низький екологічний та соціальний вплив цього будівельного проекту, не всі стандарти роботи IFC застосовуються до цього Проекту. У цьому конкретному субпроекті будівельні роботи включають здебільшого роботи з ремонту та реконструкції існуючих будівель.

Таблиця стандартів IFC та їх застосування

| Стандарт діяльності IFC | Застосовується? | Примітки |
| --- | --- | --- |
| PS/СЕС1: Оцінка та управління екологічними та соціальними ризиками та впливами | A |  |
| PS/СЕС2: Робочий персонал і умови праці | A |  |
| PS/СЕС3: Управління і раціональне використання ресурсів, запобігання забрудненню довкілля | A |  |
| PS/СЕС4: Охорона здоров'я та забезпечення безпеки населення | A |  |
| PS/СЕС5: Придбання землі, обмеження права землекористування і примусове переселення | NA |  |
| PS/СЕС6: Збереження біорізноманіття та збалансоване управління живими природними ресурсами | NA |  |
| PS/СЕС7: Корінні народи | NA |  |
| PS/СЕС8: Культурна спадщина | NA |  |

A = Застосовується; NA -= Не застосовується

У цьому документі можна ознайомитися з наведеними нижче політиками будівельної компанії: [зазначити назву будівельної компранії]

• охорона навколишнього середовища [так/ні]

• охорона праці та соціальні умови праці [так/ні]

КОМІТЕТ З МОНІОРИНГУ ПЕСМ ПІДРЯДНИКА

Члени ПВСП, представники УФСІ та відповідальна особа/особи Підрядника щодо питань ESHS сформують моніторинговий комітет Плану екологічного та соціального менеджменту Підрядника.

Роль комітету полягатиме в тому, щоб:

- контролювати належну роботу та управління ПЕСМ Підрядника, включаючи відповідність нормативним актам, всім відповідним правилам та нормам,

- звітувати про результати моніторингу та про виявлені невідповідності Керівнику проекту

Page Break

СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ

Компанія перегляне та, якщо необхідно, оновить наявну екологічну та соціальну оцінку об’єкту.

Компанія створить і підтримуватиме Систему екологічного та соціального моніторингу (ESMS), відповідну до характеру та масштабу проекту та спів мірну з рівнем його екологічних та соціальних ризиків та впливів. Керівництво буде розглядати та приймати рішення щодо політики, планів і програм для кожного аспекту ПЕСМ.

Метою цієї системи моніторингу навколишнього середовища та соціального середовища (ESMS) є впровадження Плану екологічного та соціального менеджменту (ПЕСМ).

Підрядник повідомляє про результати та подальші дії Менеджеру проекту.

Відповідальність

Головна відповідальна особа - Керівник будівельної компанії:          …………………………………………………………

| # | Завдання | Відповідальна особа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перевірити та, якщо необхідно, оновити існуючу екологічну та соціальну оцінку. |  |
| 2 | Надати звіт про оновлену оцінку керівництву будівельної компанії та Керівнику проекту |  |

ПЛАН ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Політика захисту довкілля

Під час виконання, завершення робіт і усунення будь-яких недоліків компанія буде:

a) Повністю дбати про безпеку всіх осіб, які мають право перебувати на об’єкті, і утримувати об’єкт (оскільки він знаходиться під контролем будівельної компанії)  і виконувати роботи (поки вони не завершені або не прийняті Замовником)  у належному та відповідному стані для уникнення небезпеки для таких осіб.

b) Забезпечувати та підтримувати за власний кошт освітлення, охорону, огорожу, попереджувальні знаки та забезпечувати засоби спостереження, коли це необхідно або вимагає Керівник проекту або будь-який належним чином утворений орган, для захисту безпеки об'єкту та забезпечення зручності  для громадськості (зокрема ПВСП) або інші.

c) Вживає всіх розумних заходів для захисту довкілля на будівельному майданчику та за його межами, а також для уникнення шкоди чи неприємностей для людей чи майна громадськості чи інших осіб у результаті забруднення, шуму чи інших причин, які є наслідком методів роботи, які застосовує будівельна компанія.

d) Переконайтеся, що будь-які схили насипів або виємок грунту якомога швидше засаджені травою чи іншим рослинним покривом, щоб захистити їх від ерозії.

e) Будь-який бруд або матеріал, вилучений із стоків, слід утилізувати в попередньо визначених для тимчасового складування  відповідно до вказівок Керівника проекту

f) Не використовувати паливну деревину як засіб опалення під час обробки або  підготовки будь-яких матеріалів, які є частиною робіт.

g) Керівник проекту (Інженер) має право забороняти будь-яку робочу практику або діяльність Підрядника або вказувати, щоб такі практики чи діяльність повинні бути змінені (за рішенням Інженера, на вказівку відповідних урядових відомств), якщо такі практики чи дії будуть шкідливими для довкілля.

Page Break

h) Запровадити на будівельному майданчику такий безпековий мехінізм  реагування нещасні випадки, який може бути доречним, а також відповідне й легкодоступне спорядження для надання першої допомоги або таке спорядження, яке може вимагатися будь-яким урядовим розпорядженням, наказом керівника підпиємства тощо, які згодом публікуються та час від часу змінюються.

Цей План екологічного менеджменту призначений для конкретного об’єкта, розроблений для забезпечення реалізації проекту екологічно сталим способом, коли всі підрядники та субпідрядники, включаючи консультантів, розуміють потенційні екологічні ризики, що виникають із запропонованого субпроекту, та вживають відповідних дій для управління ними.

Керівництво забезпечить та впровадить План екологічного менеджменту, який включає всі питання, пов’язані з повітрям, водою, землею та шумом.

Відповідальність

Особами, відповідальними у підрядній компанії за виконання та моніторинг цього Плану екологічного менеджменту є:

Головна відповідальна особа - Керівник будівельної компанії:          …………………………………………………………

| № | Завдання | Відповідальна особа | Застосовується так/ні? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отримання та підтримка екологічних дозволів, якщо це застосовується |  |  |
| 2 | Нагляд за діяльністю щодо поводження з відходами, захисту повітря та ґрунту та контролю забруднення |  |  |
| 3 | Здійснення моніторингу актуальних вимог до якості повітря, води та поводження із відходами |  |  |
| 4 | Оцінка потенційних екологічних ризиків та розроблення планів пом’якшення |  |  |
| 5 | Виконання регулярного обстеження території на предмет відповідності екологічним вимогам |  |  |
|  | БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОДАЄ ТА ЗАВЕРШУЄ |  |  |

У додатку додається перелік чинних нормативних актів.

БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОДАЄ ТА ЗАВЕРШУЄ

ПЛАН ОХОРОНИ ПРАЦІ

Керівництво підприємства несе відповідальність за безпеку всіх робітників та інших осіб, які заходять на будівельний майданчик, і за свій рахунок; якщо не зазначено інше, вжити всіх заходів, за умови схвалення Керівника проекту (Інженера), необхідних для забезпечення їх безпеки.

Такі заходи включають, але не обмежуються:

Page Break

- Забезпечення дотримання правил безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях щодо запобігання пожежі, витоку газу та ураження електричним струмом разом із планом дій у аварійній ситуації

- Безпечний контроль проточної води

- Забезпечення та обслуговування відповідного освітлення для забезпечення належного освітлення на робочих місць з відповідними запчастинами та резервним запасом

- Забезпечення та обслуговування безпечних, надійних строп, шківів, канатів та інших підйомних пристроїв

- Забезпечення безпечного доступу до будь-якого робочого місця

- Надання повідомлень на місцевому діалекті/мові тимчасово або постійно протягом будівництва в місцях, які можуть використовуватися громадськістю. Розміщення таких повідомлень в залежності від наявності характеру робіт, які виконуються поблизу. Ці повідомлення повинні бути доповненням до будь-яких інших законодавчих вимог, які вимагаються від Підрядника.

Цим будівельна компанія подає пропозицію яка містить детальні заходи безпеки та подолання надзвичайних ситуацій на затвердження Інженеру (див. ПЛАН УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ наведений нижче).

Коли пропозиція буде схвалена, документ англійською та місцевою мовами буде доступний всім Співробітникам Підрядника та Інженеру.

Будівельна компанія гарантуватиме, що всі співробітники повністю ознайомлені з правилами, процедурами щодо дій у надзвичайних ситуаціях та щодо рятувальних заходів (див. розділ РЕАКЦІЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТА ПАНДЕМІЮ).

Компанія буде застосовувати правило, згідно з яким вона миттєво звільнить будь-якого працівника, який допустив серйозне порушення правил щодо дій у надзвичайних ситуаціях та щодо рятувальних заходів.

Компанія вживає заходів для запобігання нещасним випадкам, травмам і захворюванням, які виникають, пов’язані з або виникають під час роботи, зводячи до мінімуму, наскільки це можливо, причини небезпек.

Компанія запроваджуватиме такі заходи, як:

• виявлення потенційних небезпек для працівників, особливо тих, які можуть бути небезпечними для життя.

• забезпечення профілактичних і захисних заходів, включаючи модифікацію, заміну або усунення небезпечних умов або речовин

• навчання робітників

• документування та звітність про нещасні випадки, захворювання та нещасні випадки на виробництві; та інші дані, пов’язані зі здоров’ям та безпекою

• заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, готовності до надзвичайних ситуацій та реагування на них (див. розділ РЕАГУВАННЯ НА НАДЖИТНІ СИТУАЦІЇ ТА ПАНДЕМІЮ).

Політика охорони праці на робочому місці

Керівництво компанії твердо віддане політиці, яка дозволяє виконувати всі види робіт безпечно та з усіма можливими заходами для усунення (або принаймні зменшення) ризиків для здоров'я, безпеки та добробуту працівників, субпідрядників, авторизованих відвідувачів. , а також будь-кого іншого, на кого може вплинути наша діяльність.

Ми прагнемо забезпечити діяльність у відповідності до Правил охорони праці та застосовному Кодексу про працю в Україні.

Відповідальність

Керівництво: забезпечуватиме та підтримуватиме:

• безпечне робоче середовище

• безпечні системи роботи

• інструменти та речовини в безпечному стані

• соціальна підтримка працівників

• інформація, інструктаж, навчання та нагляд, які є обґрунтовано необхідними для забезпечення безпеки кожного працівника від травм і ризиків для здоров'я

• зобов'язання консультуватися та співпрацювати з працівниками у всіх питаннях, що стосуються охорони здоров'я та безпеки на робочому місці

• зобов'язання постійно покращувати нашу роботу за допомогою ефективного управління безпекою.

Працівники: Кожен працівник/робітник зобов'язаний:

• дотримуватися безпечних методів роботи, щоб уникнути травмування себе та інших, а також пошкодження інструменту та обладнання

• дбати про здоров'я та безпеку себе та інших

• носити засоби індивідуального захисту та одяг, коли цього вимагає інструкція або це необхідно

• виконувати будь-які вказівки керівництва щодо охорони здоров'я та безпеки

• не заважати та не втручатися у будь-що, що призначено для здоров'я та безпеки

• негайно повідомляти про всі нещасні випадки та інциденти на робочому місці, незалежно від того, наскільки вони незначні

• повідомляти про всі відомі або помічені небезпеки начальнику або керівнику.

Застосування цієї політики

Ми прагнемо до співпраці всіх працівників, клієнтів та інших осіб. Ми підтримуємо пропозиції щодо реалізації наших цілей охорони праці для створення безпечного робочого середовища з нульовим рівнем нещасних випадків.

Ця політика поширюється на всі бізнес-процеси та функції, включаючи ті ситуації, коли працівники повинні працювати за межами підприємства.

Керівництво компанії призначить представника, відповідального за охорону праці

КОМПАНІЯ : ДОДАТИ ТА ФІНАЛІЗУВАТИ

Відповідальність

Особи, відповідальні на підприємстві за виконання та моніторинг цього Плану управління охороною праці на робочому місці:

Відповідальний головний керівник:           ……………………………………………

Призначений представник з питань охорони праці відповідатиме за забезпечення безпеки та захист від нещасних випадків.

Ця особа буде кваліфікованою для виконання цієї відповідальності і матиме повноваження давати інструкції та вживати захисних заходів для запобігання нещасним випадкам. За запитом компанія надасть підтвердження цієї кваліфікації.

Під час виконання робіт компанія надаватиме все, що потрібно цій особі для виконання цієї відповідальності та повноважень.

| # | Завдання | Відповідальний керівник |
| --- | --- | --- |
| 1 | Виявлення потенційних небезпек і ризиків для працівників і розробка планів пом'якшення коригуючих і превентивних дій (CAPA) |  |
| 2 | Розробка та оновлення Плану управління охороною праці |  |
| 3 | Бути в курсі змін/оновлень законодавства з охорони праці |  |
| 4 | Здійснення профілактичних і захисних заходів, включаючи модифікацію, заміну або усунення небезпечних умов або речовин, включаючи дотримання правил безпеки на робочому місці, включаючи правильне використання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) |  |
| 5 | Розробка плану навчання робітників та його виконання |  |
| 6 | Отримання та контроль наявності дозволів на роботу |  |
| 7 | Виконання регулярних перевірок будмайданчику для моніторингу відповідності |  |
| 8 | Повідомлення керівникам та зовнішнім інституціям про ситуацію з охорони праці та скарги |  |
| 9 | Підготовка та ведення документації з охорони праці та безпеки, включаючи звіти про нещасні випадки та коригувальні та запобіжні дії (CAPA) |  |
| 10 |  |  |
| 11 | КОМПАНІЯ : ДОДАТИ ТА ФІНАЛІЗУВАТИ |  |

Моніторинг охорони праці на робочому місці та умов праці

Умови праці щоденно контролюватимуть усі відповідальні керівники Підрядника.

Офіційний короткий звіт буде заповнено особою, відповідальною за питання здоров’я, на зазначити з якою періодичністю надіслано Інженеру та керівництву компанії.

Керівництво компанії підтверджує отримання звіту та приймає рішення про необхідні подальші дії для керівників.

Зазначені короткі звіти, а також щотижневі звіти, і відповідь керівництва компанії будуть задокументовані та передані Інженеру, як документи проекту.

Щотижневий короткий звіт включатиме моніторинг умов праці (див. розділ нижче). Усі невідповідності, скарги та вжиті заходи будуть перераховані в щотижневому звіті.

Цей короткий щотижневий звіт можна зробити за допомогою контрольного списку, який міститиме таку інформацію:

• Місце, дата і час

• Ім'я особи, яка здійснює моніторинг та звітність

• Ім'я відповідального керівника на будмайданчику

• Зафіксовані нещасні випадки або інциденти (інциденти з втратою часу), матеріальні збитки або технічні проблеми, до яких могли бути залучені співробітники

• Результатит монгіторингу щодо

  - Управління та нагляду за охороною праці на об’єкті

  - Очевидні неконтрольовані небезпеки та ризики

  - Помічені проблемні невідповідності в галузі охорони праці

  - Використання та технічне обслуговування ЗІЗ

  - Помічені проблемні невідповідності щодо умов праці

-    Поточний стан реалізації планів охорони праці, включаючи заходи з підвищення обізнаності, участь працівників та заходів передбачених планами, перешкоди для охоплення персоналу, персоналу субпідрядників або  членів громад

• Рекомендувати коригувальні та запобіжні дії (CAPA)

• Підпис працівника відповідального за попередження нещасних випадків та аварій

ПОКАЗНИКИ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ ДЛЯ ЗВІТУВАННЯ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ НА СТЕНДІ

| # | Показник | Числове значення показника | Відповідальний керівник | Періодичність контролю |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Відсоток спостережень невідповідностей в щотижневих звітах до загальної кількості спостережуваних заходів у Контрольному переліку | 0% |  | Вирішуватиме компанія! |
| 2 | Рівень спостережень не відповідностей в щотижневих звітах (той самий показник, що й вище), допущених субпідрядниками та їх співробітниками | 0% |  | Вирішуватиме компанія! |
| 3 | Коефіцієнт нещасних випадків (нещасних випадків із втратою часу) на 1000 робочих годин | 0 |  | Щомісяця |
| 4 | Відсоток виконання плану навчань | 100% |  | Щомісяця |
| 5 | Кількість відкритих невирішених скарг | 0 |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

Тематика невідповідностей:

- зазначити

- зазначити

Тематика невідповідностей:

- зазначити

- зазначити

- зазначити

Вимоги до звітності щодо питань ESHS для Підрядника

Стосовно екологічних та соціальних питань, включаючи питання охорони праці та безпеки громади, а також впливи на мешканців, які проживають поряд, Підрядник повинен негайно (не пізніше 24 годин) повідомити УФСІ про будь-яку подію, інцидент або аварію, пов’язану з виконання Проекту та щодо деталей

(i) будь-якого інциденту

- екологічної природи;

- охорони праці;

- громадської безпеки

(зокрема, але не обмежуючись ними,  про будь-який вибух, розлив або нещасний випадок на робочому місці, що призводить до смерті, серйозних або множинних травм або матеріального забруднення навколишнього середовища, нещасних випадків представників громадськості/місцевих громад, що призвели до смерті або серйозних або множинних травм, сексуальних домагань та насильства за участю робочої сили проекту);

(ii) будь-який інцидент соціального характеру (включаючи без обмеження будь-які насильницькі заворушення чи суперечки з місцевими громадами);

(iii) будь-який інший інцидент екологічного або соціального характеру, що стався на або поблизу будь-якого будмайданчика, щодо використання інструментів, обладнання або щодо об'єкта УФСІ (інциденти, згадані в (i) - (iii), у перелічених "Інцидентах")

який

• має або може мати суттєвий негативний вплив; або

• привернув або може викликати значну негативну увагу сторонніх сторін або створити значні негативні повідомлення в ЗМІ/пресі; або

• дає або може призвести до суттєвих потенційних зобов'язань.

Підрядник також інформує УФСІ (Керівгника проекту) про деталі будь-яких заходів, вжитих для пом'якшення або усунення наслідків або причин таких подій.

Щомісячна звітність

Шаблон щомісячного звіту з питань ESHS

| Показники | Кількість випадків | Опис ключових випадків | Вжиті заходи |
| --- | --- | --- | --- |
| Аварії * |  |  |  |
| Нещасні випадки* |  |  |  |
| Аварійні ситуації/інциденти |  |  |  |
| Скарги: |  |  |  |
| Робітників |  |  |  |
| Членів громади |  |  |  |
| Конфлікти: |  |  |  |
| За участю робітників |  |  |  |

*     Аварії/інциденти:

(i) екологічні; з охорони праці; громадського здоров’я та безпеки (зокрема, але не обмежуючись ними, будь-який вибух, розлив або нещасний випадок на робочому місці, що призводить до смерті, серйозних або множинних травм або матеріального забруднення навколишнього середовища, нещасних випадків представників громадськості/місцевих громад, що призводять до смерті або серйозних наслідків або множинних травм, сексуальних домагань та насильства за участю робочої сили проекту);

(ii) будь-який інцидент соціального характеру (включаючи без обмежень будь-які насильницькі заворушення чи суперечки з місцевими громадами);

(iii) будь-який інший інцидент екологічного або соціального характеру, що стався на або поблизу будь-якого будівельного майданчику, стосовно використання інструментів, обладнання або  об'єкта УФСІ (інциденти, згадані в (i) - (iii), у перелічених "Інцидентах")

(іv) що має або може мати суттєвий негативний вплив; або привернув або може викликати значну негативну увагу сторонніх сторін або створити значні негативні повідомлення в ЗМІ/пресі; або дає, або може призвести до істотних потенційних зобов'язань.

Квартальна, піврічна/річна ESHS звітність

Перелік показників для квартальної, піврічної/річної ESHS звітності

• Список статусів місцевих дозволів та дозволів, пов'язаних з ESHS

• Стан виконання пунктів Плану екологічного та соціального менеджменту (ПЕСМ); і, якщо застосовно, конкретні плани ПУОСС та додаткові заходи, узгоджені в Окремій угоді між KfW та Позичальником.

• Прогрес у виправленні невідповідностей ESHS, виявлених у попередніх звітах.

• Аварії та інциденти

• Результати роботи з охорони праці (статистика: місяць, кількість робітників (за підрядниками), кількість персоналу з охорони праці на місці, кількість/вид інструктажів з охорони праці; кількість пропусків, випадків надання першої допомоги, інцидентів з відсутністю понад три дні, смертельні випадки; підсумок усіх нещасних випадків, які стали результатом відсутності понад три дні);

• Інциденти третіх осіб (наприклад, члени громади, дорожній рух тощо)

• заворушення або страйк робітників; протест громади;

• Скарги та суперечки

• скарги працівників (наприклад, пов'язані з умовами праці/житла);

• скарги громади/третіх осіб, будь-які юридичні позови/суди проти проекту, пов'язані з проблемами ESHS.

• Результати / подальші дії інспекцій місцевими органами влади – якщо такі є (безпека охорони здоров'я / праці / навколишнього середовища / обладнання) або будь-яких аудитів третьої сторони.

БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОПОВНЮЄ ТА ЗАВЕРШУЄ

УМОВИ ПРАЦІ

Політика щодо умов праці

Компанія відповідатиме наступним стандартам щодо своєї діяльності в цілому:

• При наданні послуг дотримуватиметься всіх чинних законів, правил, норм і вимог

• Не використовуватиме дитячу працю, як визначено місцевим законодавством.

• Не використовуватиме примусову чи обов'язкову працю

• Не допускатиме фізичного насилля над працівниками

• Поважатиме права працівників вибирати, чи бути представленими третіми сторонами, і вести колективні переговори відповідно до місцевого законодавства

• Заробітна плата та пільги відповідатимуть місцевому законодавству. Воно буде платити робітникам вчасно і регулярно

• Робочий час та понаднормовий час на об'єктах компанії будуть відповідати місцевим законам

• Компанія відповідатиме місцевим нормам і гарним міжнародним стандартам щодо умов охорони праці

• Компанія відповідатиме всім чинним екологічним законам

Компанія продемонструє свою відповідність цим вимогам на прохання і до задоволення Інженера.

Компанія не буде застосовувати примусова праця, яка складається з будь-якої роботи або послуги, виконаної не добровільно, яка вимагається від особи під загрозою застосування сили або покарання, і включає будь-який вид примусової або обов’язкової праці, наприклад, кабальну працю, підневільну працю або подібні умови трудового договору.

Відповідальність

Відповідальними за виконання та моніторинг цього Плану управління умовами праці є:

| # | Відповідальний старший менеджер: ……………………………………………… |
| --- | --- |

|  | Завдання | Відповідальний керівник |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОДАЄ ТА ЗАВЕРШУЄ

Моніторинг умов праці

Умови праці контролюватимуть усі керівники Підрядника.

Аспекти умов праці та статус їх впровадження будуть включені до щотижневого звіту про умови праці (див. вище).

БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОДАЄ ТА ЗАВЕРШУЄ

ПЛАН ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ТА СТОСУНКІВ ІЗ ГРОМАДОЮ

Політика громадської безпеки та стосунків із громадою

Компанія прагне захистити співробітників і громаду від будь-якої шкоди, яка може спричинити будівельну діяльність..

Відповідальність

Особи, відповідальні у Компанії за виконання та моніторинг цього Плану громадської безпеки та стосунків із громадою:

Відповідальний старший менеджер: ……………………………………………………

| # | Завдання | Відповідальний керівник |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОДАЄ ТА ЗАВЕРШУЄ

РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТА ПАНДЕМІЮ

Компанія визначить елементи, аспекти та засоби, які можуть спричинити серйозні впливи та ризики. Ця надзвичайна відповідь включатиме реагування на поточну пандемію COVID-19

Відповідальність

Особи, відповідальні на підприємстві за виконання та моніторинг цих вимог щодо

РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТА ПАНДЕМІЮ:

Відповідальний старший менеджер: ……………………………………………………

| # | Завдання | Відповідальний керівник |
| --- | --- | --- |
| 1 | Визначення територій, де можуть статися аварії та надзвичайні ситуації, громад та окремих осіб, які можуть постраждати |  |
| 2 | Визначення процедур реагування, забезпечення обладнанням та ресурсами, визначення відповідальності, спілкування, в тому числі з потенційно постраждалими громадами та періодичне навчання для забезпечення ефективного реагування |  |
| 3 | Створення та обслуговування системи готовності та реагування на надзвичайні ситуації |  |
| 4 | Співпраця з потенційно постраждалими та органами місцевого самоврядування |  |
| 5 | Документація щодо готовності до надзвичайних ситуацій та заходів з реагування на надзвичайні ситуації, ресурсів та обов’язків, а також інформація для потенційно постраждалих громад та відповідних державних установ. |  |
| 6 | Періодичний перегляд та перегляд плану реагування на надзвичайні ситуації |  |

БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ДОДАЄ ТА ЗАВЕРШУЄ

Моніторинг реагування на надзвичайні ситуації

Призначений відповідальний старший менеджер буде відповідати за звітування керівництву та Інженеру про реалізацію та моніторинг цього ПЛАНУ РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТА ПАНДЕМІЮ

ДОДАТОК 1 Збільшення переваг та пом'якшення негативного впливу в Плані екологічного управління

У наступних таблицях наведено огляд:

• Заходів збільшення вигоди та

• Заходів з пом'якшення негативного впливу.

TABLE 1:	ТАБЛИЦЯ 1: ОСНОВИ ПЛАНУ УПРАВЛІННЯ ДОВКІЛЛЯМ  (EMP) З МЕТОЮ ПОСИЛЕННЯ ВИГОДИ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ

| Вплив на довкілля | Заходи щодо посилення вигоди від проекту | Вартість заходів (NRs) | Територія моніторингу | Метод моніторингу | Періодичність моніторингу e | Відповідальні особи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | За впровадження | За моніторинг |
| Етап будівництва |  |  |  |  |  |  |  |
| Підвищені спроможності персоналу | Підрядник приділятиме більше уваги працевлаштуванню місцевих жителів із території проекту залежно від їхніх навичок, знань та кваліфікації | Відомість робіт/ вимоги контракту | В межах території Проекту | Обстеження та спостереження та письмове підтвердження від Підрядника | 6 місяців | Підрядник | ПВСП/ Керівник прооекту |
| Підвищення технічних навичок і ноу-хау | Місцеві наймані працівники можуть отримати нові навички, працюючи з іншими висококваліфікованими працівниками | -- | В межах території Проекту | Обстеження та спостереження | 6 місяців | Підрядник | ПВСП/ Керівник прооекту |

ТАБЛИЦЯ 2: ФОРМА ПЛАНУ УПРАВЛІННЯ ДОВКІЛЛЯМ (EMP) ЩОДО ЗАХОДІВ ПОМЯКШЕННЯ  НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ

| Вплив на довкілля | Заходи щодо посилення вигоди від проекту | Вартість заходів (NRs) | Територія моніторингу | Метод моніторингу | Періодичність моніторингу | Відповідальні особи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | За впровадження | За моніторинг |
| Етап будівництва (Соціальні безпекове середовище та охорона праці) |  |  |  |  |  |  |  |
| Охорона праці | Обізнаність щодо безпечного порядку виконання робіт перед початком роботи. Будівельні майданчики високого ризику будуть управлятися для запобігання нещасним випадкам Буде наданий захисний одяг, ремені безпеки, рукавички, маски, шоломи, чоботи та навушники, їх використання буде забезпечено та контролюватися. Забезпечення аптечками в кожному підрозділі робочих місць. | Відомість робіт/ вимоги контракту | Територія проекту | Опитування та спостереження та заповнені контрольні переліки | щотижня | Підрядник | Керівник проекту |
| Питання праці та заробітної плати | Підрядник забезпечить рівні можливості для роботи і для всіх відповідно до їх навичок і здібностей. Рівень праці буде заплановано заздалегідь. Розподіл заробітної плати буде здійснюватися відповідно до обсягів та термінів виконаної роботи. Рівна заробітна плата буде надаватися за однаковий вид роботи та незалежно від статі. | Відомість робіт/ вимоги контракту | Територія проекту | Опитування та спостереження та заповнені контрольні переліки | Щомісяця | Підрядник | Керівник проекту |
| Прийом працівників на роботу | Підрядник прийом немісцевих робітників, зробивши акцент на працевлаштуванні місцевих жителів за умови наявності належних досвіду, знань та кваліфікації. | ---- | Територія проекту | Обстеження та трудові книжки; & письмове підтвердження від Підрядника | Щомісяця | Підрядник | Керівник проекту |
| Конфлікт між місцевими та не місцевими працівниками | Для зменшення інтенсивності та частоти конфліктів перевага надаватиметься місцевим кадрам для працевлаштування. Працівникам буде заборонено брати участь у будь-якій незаконній діяльності, як-от азартні ігри, алкоголізм тощо. Підрядник буде дотримуватись трудового законодавства. | Відомість робіт/ вимоги контракту | Територія проекту | Протокол опитування та інформація поліції та письмове підтвердження від Підрядника | щоквартально | Підрядник | Керівник проекту |
| Питання санітарії т а здоров’я | Для робітників будуть забезпечені туалети та душові. Буде забезпечена чиста питна вода. Тверді відходи збиратимуть за допомогою сміттєвих баків різного кольору. На робочому місці буде надано аптечку. | Відомість робіт/ вимоги контракту | Територія проекту | Опитування та спостереження та заповнені контрольні переліки | Щомісяця | Підрядник | Керівник проекту |
| Контроль незаконної діяльності | Діяльність кожного працівника буде ретельно перевірена. Алкоголізм, проституція та азартні ігри будуть обмежені кодексом поведінки. | Відомість робіт/ вимоги контракту | Територія проекту | Опитування та спостереження | Щомісяця | Підрядник | Керівник проекту |
| Втрата землі при розчищенні території | Компанія буде діяти відповідно до чинного законодавства | Не застосовується |  |  |  | Підрядник | Керівник проекту |
| Збільшення заторів на дорогах | Матеріали на буд майданчик будуть доставлятись не в години пік.. | --- | Межі території проекту | Опитування та спостереження | Щотижня | Підрядник | Керівник проекту |
| Культурно-естетичні цінності | Працівникам дозволено святкувати свої свята, а фестивалі та вихідні дні будуть виділені, але не дозволено порушувати культуру інших і втягувати в алкоголізм, азартні ігри тощо. Будматеріали будуть зберігатися в межах буд майданчика. | ---- | Територія проекту | Опитування та книга обліку | Щомісяця | Підрядник | Керівник проекту |
| Етап будівництва ( Довкілля. Вплив на флору.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Втрата сільськогосподарської продукції | Немає жодного сільськогосподарського продукту, який можна втратити на території проекту. | ----- | --- | -- | --- | Не застосовується | Не застосовується |
| Втрата рослинності | Незважаючи на відсутність рослинності яка підлягає охороні, , проект планує облаштувати зелену зону на відкритому просторі перед будинком лікарні. . | Відомість робіт/ вимоги контракту | Територія проекту | Відвідування об’єкта | Щорічно | Підрядник | Керівник проекту |
| Етап будівництва (Довкілля. Хімічний та фізичний вплив.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Зміна схеми землекористування | Замовник будівництва (ПВСП) буде дотримуватися національних правил планування та положень, а також затвердженого плану . | Відомість робіт/ вимоги контракту | Територія проекту | Відвідування об’єкта та спостереження | Щоквартально | ПВСП | Вповноважені органі місцевої влади |
| Виїмка ґрунту та земле відвали | Земляні матеріали та земля з відвалів будуть використані для засипання землі в межах проекту або як зазначено у Відомості робіт | Відомість робіт/ вимоги контракту | Територія проекту та периметр проекту | Опитування та спостереження | Щотижня | Підрядник | Керівник проекту |
| Запаси будівельних матеріалів | Будівельні матеріали будуть зберігатися в межах будівельного майданчика. Будівельні матеріали будуть зберігатися подалі від природних і штучних стоків, щоб мінімізувати вимивання із дощовою водою. Мішки з цементом зберігатимуться всередині тимчасового накриття та будуть накриті. | Відомість робіт/ вимоги контракту | Територія проекту та периметр проекту | Опитування та спостереження | Щотижня | Підрядник | Керівник проекту |
| Забруднення повітря, води та шум від будівництва | Вода буде постійно розприскуватися, щоб уникнути викидів пилу, який утворюється від запасів цегли, заповнювачів та від прилеглої під’їзної дороги. Під час транспортування матеріалів (цементу, грунту, піску тощо) будуть використовуватися поліетиленові плівки для покриття. Управління стічними водами здійснюватиметься шляхом створення дренажу за погодженням з вповноваженим органом. Такі транспортні засоби, як бульдозери, екскаватори, міксери, вібратори тощо, працюватимуть у денний час. Відповідно до потреби, буде надаватись для схвалення додатковий час для роботи транспортних засобів. Будівельні та транспортні роботи пізно вночі проводитись не будуть. У разі потреби буде подано запит на схвалення такої діяльності. Працівникам, які використовують у роботі обладнання, будуть забезпечені навушники. Їхнє використання вимагатиметься та контролюватиметься. Акцент буде приділено закритому та безшумному типу обладнання та генераторів. | Відомість робіт/ вимоги контракту | Територія проекту та периметр проекту | Спостереження та заповнені форми моніторингу ESMP (контрольні переліки) | Щомісяця | Підрядник | Керівник проекту |
| Управління твердими побутовими відходами | Безсистемне розміщення будівельних матеріалів та твердих побутових відходів, що утворюються працівниками, на відкритих місцях буде суворо заборонено. Усередині будівельного майданчика будуть передбачені окремі контейнери для збору небезпечних (І-ІІІ класів небезпеки) відходів. Будівельні відходи будуть використані для рекультивації (за потреби). | Відомість робіт/ вимоги контракту | Територія проекту та периметр проекту | Спостереження та заповнені форми моніторингу ESMP (контрольні переліки) | Щомісяця | Підрядник | Керівник проекту |
| Пошкодження під’їзної дороги | Перевага буде надаватися транспортним засобам середнього розміру для перевезення . | --- | Територія проекту | Опитування та спостереження | Щоквартально | Підрядник | Керівник проекту |
| Розміщення відходів демонтажу | Для реалізації проекту підлягають знесенню старі стіни. | -- | Територія проекту | Опитування та спостереження | До початку будівельних робіт | Підрядник | Керівник проекту |
| Зберігання нафтопродуктів, фарб та інших хімічних речовин | З жирами, фарбами та олією поводитися будуть обережно, щоб уникнути нанесенню шкоди довкіллю. Автомобілі будуть регулярно ремонтуватися тільки в відповідних авто сервісах/уповноваженими техніками/механіками підрядника. | ---- | Територія проекту та периметр проекту | Спостереження та заповнені форми моніторингу ESMP (контрольні переліки) | Щоквартально | Підрядник | Керівник проекту |

ДОДАТОК 2 План робіт з демонтажу азбестовмісних матеріалів

| ЗАТВЕРДЖЕНО: | ПОГОДЖЕНО: |
| --- | --- |

ПЛАН РОБІТ З ДЕМОНТАЖУ АЗБЕСТОВМІСНИХ МАТЕРІАЛІВ

Місцезнаходження:

Інформація про проект:

Дата

Відповідальна особа

Зміст

1.	Вступ	3

1.1	Короткий опис діяльності	3

1.2	Основна інформація про проект	3

1.3	Дані про будівлю / проект	4

1.4	Замовник	4

1.5	Дані про компанію та працівників	4

1.6	Графік роботи та порядок роботи та відпочинку	5

1.7	Дані про інші компанії, представлені на місці проведення робіт	5

1.8	Дані щодо огородження та позначення місця видалення	5

1.9	Облаштування місця роботи	5

1.10	Опис виконання робіт	5

2.	ОЦІНКА НЕБЕЗПЕКИ АЗБЕСТУ	6

3.	ЗАХОДИ КОНТРОЛЮ	7

3.1 Межі та загородження:	7

3.2 Небезпеки, не пов’язані з азбестом:	7

3.3 Методи попередження утворення волокон та пилу:	7

3.4 Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ):	7

3.5 Інструменти та обладнання:	7

3.6 Знешкодження	7

4.	ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ	7

4.1 Управління відходами безпосередньо на місці	7

4.2 Розміщення відходів	7

5.	ВХІД ДО ТА ВИХІД З ТЕРИТОРІЇ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ З ДЕМОНТАЖУ АВМ	8

6.	ПРОЦЕДУРА ОЧИЩЕННЯ	9

7.	НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ	9

8.	ПОКРОКОВА ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ДЕМОНТАЖНИХ РОБІТ	10

- Вступ

1.1	Короткий опис діяльності

Даний план робіт (ПР) описує загальний процес демонтажу азбестовмісних матеріалів (АВМ).

В ПР відображено методи максимального запобігання викидам азбестових волокон в повітря. Також в ПР надається опис застосування даних методів.

В даному ПР наведено заходи, які застосовуються для захисту здоров’я та дотримання вимог безпеки залучених працівників.

Зображена в ПР діяльність відноситься до процесу демонтажу АВМ. Демонтажні роботи проводяться за адресою:

Демонтаж АВМ проводиться ________________________________________________________________

Даний ПР може використовуватись тільки разом з типовими методичними вказівками з управління АВМ.

1.2	Основна інформація про проект

До початку діяльності був підготовлений звіт про обстеження азбесту. У цьому звіті повідомлено про всі АВМ.

Було проведено наступне (-і) дослідження (і) щодо азбесту:

| Тип обстеження | Компанія, що проводила обстеження | Адреса | Характеристики звіту |
| --- | --- | --- | --- |
| Обстеження перед початком будівельних робіт | УФСІ |  |  |

У звіті було визначено такі АВМ (зведена інформація):

| AВМ № | Матеріал | Кількість | Тип азбесту | Група продуктів | Місце знаходження |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Забороняється видаляти AВM без звіту про обстеження азбесту.

Якщо виявлено підозрілі матеріали, які можуть містити азбест, та які не включені до звіту, усі дії, що знаходяться в безпосередній близькості від цього матеріалу, повинні бути припинені до проведення додаткового обстеження.

Для отримання додаткової інформації та уточнень, зроблено посилання на звіт про обстеження азбесту під управлінням відповідальної особи на місці.

1.3	Дані про будівлю / проект

Усі заходи здійснюватимуться на місці, вказаному нижче:

1.4	Замовник

Замовником здійснення даних робіт є:

Назва компанії

Адреса компанії

Ім’я контактної особи

Телефон

Email

1.5	Дані про компанію та працівників

Всі заходи з видалення азбесту виконуються підрядником, зазначеним нижче.

Назва компанії

Адреса компанії

Телефон

Email

Контактна особа:

Телефон

Email

| Директор |  |  |
| --- | --- | --- |
| Телефон |  |  |
| Email |  |  |

| Відповідальна особа на місці : |  |
| --- | --- |
| Телефон Email |  |

Кількість працівників, що залучаються до робіт з видалення азбесту	: _____________________________

Усі імена осіб, які здійснюватимуть заходи з видалення азбесту, включені до журналу реєстрації.

1.6	Графік роботи та порядок роботи та відпочинку

Час роботи та відпочинку визначається наступним чином:

| Початок діяльності: | дата | час год |
| --- | --- | --- |
| Закінчення діяльності: | дата | час год |

Час роботи та відпочинку: 2 години роботи, 1 година відпочинку.

Тривалість часу фактичних робіт з демонтажу записується в журналі реєстрації.

1.7	Дані про інші компанії, представлені на місці проведення робіт

Назва компанії

Адреса компанії

Телефон

Email

Контактна особа:

Кількість працівників:

Види діяльності:

1.8	Дані щодо огородження та позначення місця видалення

1.9	Облаштування місця роботи

Наводиться інформація про облаштування наступних зон:

- Зони приймання їжі

- Туалетні та душові приміщення достатньої кількості та обладнання

- Достатня кількість води та електроенергії

- Аптечка першої допомоги

- Протипожежні інструменти

1.10	Опис виконання робіт

Заходи з видалення АВМ проводяться відповідно до цього Плану роботи. Будь-які відхилення повинні бути зафіксовані в журналі реєстрації проекту.

Для АВM та для кожної робочої зони складається детальний опис виконання робіт та заходів, що вживаються для мінімізації впливу небезпечних азбестових волокон.

- ОЦІНКА НЕБЕЗПЕКИ АЗБЕСТУ

Оцінка ризиків має бути проведена для кожного АВМ.

- Група АВМ

АВМ, який видаляється					:

Група продуктів						:

Метод видалення						:

Всередині чи зовні приміщення				:

Рівень порушення						: Немає порушення/ Незначні порушення / Сильні порушення

Відповідний рівень ризику (визначається за таблицею нижче) : Низький / Середній / Високий

|  |  | Техніка демонтажу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГРУПА ПРОДУКТІВ | Немає порушення | Незначні порушення – зовні приміщення | Незначні порушення | Сильні порушення |
| 1. | Посилені пластики або АВМ, що імітують мармур (матеріал стійкий до стирання і має високий ступінь адгезії, наприклад, завдяки високій власній твердості або наявності покриття; наприклад, бакеліт, коловініл, покриття, прокладки на пластиковій основі, підвіконня, що імітують мармур) | Низький | Низький | Середній | Середній |
| 2. | Еластичні АВМ (наприклад, мастики або герметики) | Низький | Низький | Середній | Середній |
| 3. | Азбестоцементні матеріали (азбест скріплений в цементну матрицю, наприклад гофровані листи, облицювання, сланці) | Низький | Середній | Середній | Середній |
| 4. | Ткані або пресовані АВМ (переважно не зв’язані матеріали з хризотиловим волокном, наприклад шнур, полотна, прокладки, вініл) | Середній | Середній | Середній | Високий |
| 5. | Злегка зв’язані АВМ (переважно з амфібольним волокном, хоча може бути і хризотил, наприклад, ізоляційні плити, папір, штукатурка) | Середній | Середній | Високий | Високий |
| 6. | Незв’язані AВM (в основному з амфіболовим волокном, хоча зустрічається і хризотилове волокно. Для ізоляції на трубопроводах, напиленні, обшивках) | Середній | Високий | Високий | Високий |

Якщо результат оцінки ризику високий, роботу з видалення повинен виконувати визнаний фахівець з видалення азбесту.

- ЗАХОДИ КОНТРОЛЮ

3.1 Межі та загородження:

Зона, в якій проводяться роботи з азбестом (визначте задіяну територію):

Місце видалення азбесту (визначте задіяну територію):

3.2 Небезпеки, не пов’язані з азбестом:

Під час планування видалення AВM були виявлені наступні небезпеки:

Наступні дії будуть виконані для контролю цих питань безпеки:

3.3 Методи попередження утворення волокон та пилу:

3.4 Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ):

3.5 Інструменти та обладнання:

Зокрема:

Ручні інструменти:

Електрообладнання:

Розпилююче обладнання:

Пилосос (азбестовий):

Технічне обслуговування обладнання:

Усі інструменти та обладнання, що використовуються для видалення AВM, перевіряються перед кожними демонтажними роботами, а також перевіряються та очищаються після всіх робіт із видалення АВМ та не рідше одного разу на 7 днів при постійному використанні:

Так	 Ні

3.6 Знешкодження

До інструментів, обладнання та установок застосовуватимуться такі методи знезараження:

Наведені нижче процедури очищення від забруднюючих речовин застосовуватимуться до всіх працівників, зайнятих на роботах з видалення АВМ:

Чи планується будь-яка переробка матеріалів, які були раніше пов’язані з АВМ:  Так	 Ні

Детально опишіть процедури того, як саме матеріали, що перероблятимуться, будуть очищені перед повторним використанням або утилізацією:

- ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

4.1 Управління відходами безпосередньо на місці

Вилучені АВМ будуть зберігатись на місці проведення робіт більше одного дня:  Так  Ні

Якщо так, детально опишіть, як АВМ будуть зберігатися включаючи тип контейнерів для зберігання та виділену територію для зберігання, в межах зони проведення робіт з демонтажу.

4.2 Розміщення відходів

Пропоноване місце розміщення відходів:

| Назва |  |
| --- | --- |
| Адреса |  |
| Місто |  |
| Телефон |  |
| Контактна особа |  |

Компанія, що займається перевезенням відходів, що містять азбест:

Назва:

Адреса

Телефон

- ВХІД ДО ТА ВИХІД З ТЕРИТОРІЇ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ З ДЕМОНТАЖУ АВМ

Вхід до робочої зони:

Використовуваний робочий одяг має відповідати виконуваній роботі. Робочий одяг вважається засобами індивідуального захисту, якщо він призначений для захисту від надзвичайно небезпечних умов, таких як вплив токсичних речовин, променевого тепла, різкого холоду, екстремальної спеки та роботи з токсичними частинками (наприклад, азбестом).

- Комбінезон, який має капюшон, повинен щільно облягати горло, зап'ястя та щиколотки. Спецодяг бажано має бути категорії III, тип 5/6

- Завжди надягайте капюшон на маску і не надягайте маску на капюшон.

- Перевірте, чи справні засоби індивідуального захисту.

- У разі непоправного ушкодження негайно замініть засоби індивідуального захисту.

- Де необхідно, зніміть особистий одяг і надіньте одноразову білизну та шкарпетки.

- Одягніть одноразовий комбінезон поверх нижньої білизни. В деяких випадках ви можете одягнути комбінезон поверх звичайного одягу.

- Після використання поводьтесь з одноразовим комбінезоном та білизною як з матеріалом, що містить азбест. Дивіться процедуру нижче.

- Одягніть захисні черевики та натягніть штанини комбінезону на верхню частину черевиків.

- Заклейте і рукава, і штанини комбінезона.

- Використання захисного взуття сьогодні є обов'язковим на більшості проектних майданчиків. Рекомендується завжди носити захисне взуття

Кожен працівник несе відповідальність за свої засоби індивідуального захисту. Не використовуйте ЗІЗ та одяг колег.

Кілька наступних параграфів описують правила безпеки, які застосовуються під час входу та виходу із заборонених зон

При використанні повнолицевої маски з блоком живлення:

- Початок використання ЗІЗ має відбуватись в чистій зоні.

- При необхідності повністю роздягніться і зніміть прикраси.

- Одягніть одноразову білизну, шкарпетки та одноразовий комбінезон (не забувайте про шльопанці).

- Перевірте свою маску та проведіть тест на придатність.

- Увімкніть вентилятор і зніміть кришку.

- Візьміть з собою кришку та коробку для взуття

- Одягніть чоботи і (за потреби) рукавички.

- Увійдіть в робочу зону.

При використанні напівмаски для обличчя:

- Початок використання ЗІЗ має відбуватись в чистій зоні.

- Одягніть комбінезон поверх звичайного одягу.

- Перевірте свою маску та надіньте її.

- Зніміть ковпачок.

- Візьміть із собою ковпачок і коробку для чобіт.

- Одягніть чоботи і (за потреби) рукавички.

- Увійдіть в робочу зону.

Покидання робочої зони (Ніколи не залишайте робочу зону з видалення азбесту до завершення дезактивації)

1. Видаліть будь-який видимий азбестовий пил/залишки із захисного одягу за допомогою промислового пилососа H-класу з фільтром HEPA або шляхом протирання вологими ганчірками або вологими серветками.

Попередження: не використовуйте повторно та не замочуйте вологі ганчірки чи вологі серветки

2. Помістіть ганчірки та серветки в міцні поліетиленові мішки для утилізації (мінімальна товщина 200 мкм).

3. Зніміть одноразовий комбінезон, використовуючи метод зсередини/назовні, і помістіть його в пакети для азбестовмісних відходів (при цьому все ще мають бути одягнені засоби захисту органів дихання).

4. Використовуйте вологі ганчірки або вологі серветки, щоб протерти захисне взуття, помістіть ганчірки або вологі серветки в мішок для азбестовмісних відходів.

5. Заклейте всі мішки для азбестовмісних відходів клейкою (тканинною або ізоляційною) стрічкою та помістіть кожен у другий мішок для азбестовмісних відходів (подвійне пакування).

6. Запечатайте цей другий мішок для азбестовмісних відходів та переконайтеся, що він позначений як «Азбестові відходи»

7. Використовуйте вологі ганчірки або вологі серветки для протирання зовнішніх поверхонь мішків для азбестовмісних відходів, щоб видалити будь-який пил, перш ніж їх видалити з робочої зони.

8. Зніміть неодноразові ЗІЗ і помістіть у контейнер, промаркований як азбестовмісні матеріали.

9. Очистіть засоби захисту органів дихання ганчірками або вологими серветками.

10. Очистіть засоби захисту (все, крім одноразового одягу).

11. Зніміть повнолицьову маску.

12. Від’єднайте фільтр P3 (за потреби), змочіть його та покладіть у пакет для відходів.

13. Якщо фільтр не потрібно замінювати, закрийте картридж фільтра за допомогою відповідного ковпачка.

14. Вимкніть вентилятор (якщо є).

15. Зніміть маску та ретельно очистіть як внутрішню, так і зовнішню частину.

- ПРОЦЕДУРА ОЧИЩЕННЯ

По завершенні видалення азбестовмісних матеріалів буде проведено таке очищення:

Для очищення всіх поверхонь в робочій зоні будуть використовуватись:

- вакуумний пилосос типу Н, в тому числі для очищення будь-якого поліетиленового покриття та дошок риштування.

- вологі адгезійні  серветки та / або тканини - для видалення невеликої кількості видимого забруднення з поверхонь, без використання надмірної кількості рідини.

Керівник з видалення азбесту проводить остаточний візуальний огляд. Якщо він (вона) встановить, що зона видалення азбесту готова до очищення, співробітник УФСІ перевірить очищення.

Перевірка очищення, яку проводять працівники УФСІ або Агенції з реалізації проектів, буде складатися з візуального огляду загальної площі, де видаляються AВM, а також зони, яка знаходиться в межах маркування.

Щоб бути незалежним, працівник УФСІ або Агенції з реалізації проектів повинен:

- не брати участь у вивезенні азбесту для цієї конкретної роботи, і

- не брати участь у бізнесі чи підприємстві, що займається видаленням азбесту для цієї конкретної роботи.

Візуальний огляд повинен бути проведений після того, як матеріали, що містять азбест, були вилучені (підрядником або сертифікованою компанією з видалення азбесту) з робочої зони в приміщенні або на відкритому повітрі.

Метою всієї остаточної перевірки очищення є встановлення того, що видалення або відновлення азбесту було проведено таким чином, щоб це місце було знову доступним для осіб без ризику впливу азбесту (волокон).

У разі успішної перевірки видалення поліетиленову плівку демонтують, упаковують або загортають у подвійне пакування, і маркують як готові до утилізації відходи, забруднені азбестом.

Усі підписи, огородження та інші супутні матеріали повинні бути видалені, а колишня зона видалення азбесту повинна бути залишена в належному стані.

- НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ

Відповідальний за надання першої медичної допомоги: .

Інформація про контактних осіб в разі виникнення небезпечної ситуації доступна на місці проведення робіт:	 Так	 Ні

Якщо так:

Найближчий лікар:

ФІО

Адреса

Телефон

Найближча лікарня

ФІО

Адреса

Телефон

Всі працівники, які працюють на майданчику, навчені реагуванню на надзвичайні ситуації:

Так	 Ні

Наступне обладнання знаходиться на місці для використання у разі виникнення надзвичайних ситуацій: (надайте детальний опис)

Наступні ситуації було визначено як потенційно надзвичайні (надайте детальний опис)

- ПОКРОКОВА ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ДЕМОНТАЖНИХ РОБІТ

Підрядник з видалення азбесту надає покрокові робочі процедури.

Після завершення всіх підготовчих робіт можна приступати до демонтажу та очищення. Робочі місця з ризиками впливу повинні бути завжди розмежовані та позначені попереджувальним знаком.

Деякі приклади видалення азбестовмісних матеріалів (виберіть відповідний або надайте інший, якщо потрібно)

Видалення шиферу на відкритому повітрі:

Категорія ризику СЕРЕДНІЙ

1. Відокремте робочу зону (приблизно 2 метри від фасаду або місця розташування шиферної покрівлі);

2. Покладіть поліетиленову плівку на землю навпроти фасаду(ів);

3. Винесіть з приміщень, які знаходяться безпосередньо під шифером, увесь інвентар. Якщо це неможливо, цей інвентар повинен бути повністю покритий поліетиленовою плівкою таким чином, щоб плівку можна було очистити після демонтажу гофрованих листів;

4. У відокремленій зоні розмістіть порожній піддон;

5. Покладіть поліетиленову плівку на піддон таким чином, щоб потім листи можна було правильно загорнути;

6. Одягніть необхідні ЗІЗ (захисні черевики та каску, рукавички, повнолицю маску з фільтрами та комбінезон);

7. Перед відкручуванням шурупів зволожити шифер;

8. Під час відкручування необхідно вжити заходів для мінімізації викидів волокон;

9. Залиште листи неушкодженими протягом усього процесу видалення;

10. Акуратно опустіть зняті неушкоджені листи шиферу;

11. Покладіть лист на піддон;

12. Якщо піддон завантажений достатньо, зволожте гофрований лист і оберніть його поліетиленовою плівкою і закрийте герметично за допомогою клейкої стрічки.

13. Якщо азбестовімсні матеріали не будуть транспортуватися на захоронення одразу, залиште піддон на місці або помістіть його в окрему частину приміщення. Позначте цю область попереджувальною стрічкою;

14. Поставте новий піддон з поліетиленовою плівкою;

15. Після видалення листів (дерев'яні) прогони підлягають очищенню пилососом та вологому очищенню, а також очищується настил під робочою зоною (або поліетиленове покриття, яке використовувалос для покриття інвентарю). В основному, матеріал, на якому були прикріплені гофровані листи, а також підстилаюча ділянка повинні бути очищені від будь-яких залишків або пилу, павутиння тощо;

16. При необхідності, будь-який ізоляційний матеріал під шифером також слід очистити або видалити. Це залежить від стану ізоляційного матеріалу, від того, чи можливе очищення цього матеріалу або можливість повторного використання матеріалу;

17. Під час ремонту на місці перебуватиме співробітник УФСІ або Агенції з реалізації проектів для нагляду за діяльністю. Нагляд буде полягати в перевірці виконання всіх необхідних кроків, зазначених вище.

18. УФСІ або Агенція з реалізації проектів здійснюють перевірку очищення, щоб перевірити, чи весь азбест вилучено та безпечно зберігається.

19. Все і всіх, хто залишає робочу зону, необхідно спочатку знезаразити

Демонтаж вогнезахисних дверей:

Категорія ризику НИЗЬКИЙ

1. Закрийте кімнату, де розташовані двері;

2. Встановіть попереджувальні знаки

3. Покладіть на підлогу поліетиленову плівку;

4. Зніміть двері з петель;

5. Після зволоження поліетиленової плівки покладіть на неї двері;

6.Загорніть двері в плівку та герметично зафіксуйте, використовуючи армовану клейку стрічку;

7.Якщо матеріали не будуть одразу транспортуватись на полігон, залиште їх у спеціально відведеному місці або помістіть у відокремлену частину приміщення. Позначте цю територію попереджувальною стрічкою;

8.Якщо демонтаж успішно проведено без руйнування дверей, додаткове очищення місця здійснення робіт не потрібне;

9. Під час санації співробітниками УФСІ або Агенції з реалізації проектів має здійснюватись перевірка очищення має здійснюватися нагляд за роботами. Нагляд буде полягати в перевірці виконання всіх необхідних кроків, зазначених вище.

10. УФСІ або Агенція з реалізації проектів здійснюють перевірку очищення, щоб перевірити, чи весь азбест вилучено та безпечно зберігається.

Вилучення невеликої кількості залишків (незакріплених) азбестових шнурів чи прокладок

Категорія ризику СЕРЕДНІЙ

1. Закрити приміщення, де розташований шнур або прокладка;

2. Встановити вивіски

3. Покладіть поліетиленове покриття на підлогу перед ACM;

4. Тримайте під рукою азбестовий мішок;

5. Одягніть необхідні ЗІЗ (електронну повнолицьову маску з фільтрами, рукавички та комбінезон);

6. Змочіть шнур або прокладку;

7. Помістіть азбестовмісний матеріал у зволожений азбестовий мішок. Якщо можливо, пропилососіть залишки, щоб ACM не торкався;

8. Очистіть ділянку за допомогою пилососа; після цього проведіть вологе прибирання;

9. Покладіть в мішок поліетиленову плівку, яка була на землі;

10. Пакет зав’яжіть у спосіб, що забезпечує герметичність пакування (рис).

11. Якщо вони не транспортуються на сміттєзвалище, негайно залиште упакований шнур і поліетиленову плівку на місці або помістіть їх в окремій частині будівлі. Позначте цю зону/кімнату попереджувальною стрічкою;

12. Під час санації співробітниками УФСІ або Агенції з реалізації проектів має здійснюватись перевірка очищення має здійснюватися нагляд за роботами. Нагляд буде полягати в перевірці виконання всіх необхідних кроків, зазначених вище.

13. УФСІ або Агенція з реалізації проектів здійснюють перевірку очищення, щоб перевірити, чи весь азбест вилучено та безпечно зберігається.

14. Все і будь-кого, що залишає робочу зону видалення, необхідно спочатку знезаразити

Вилучення азбестових шнурів на фланцевому з’єднанні

Категорія ризику СЕРЕДНІЙ

1. Закрийте кімнату, де розташований шнур;

2. Покладіть на підлогу захисне поліетиленове покриття;

3. Одягніть необхідні ЗІЗ (напівлицьова маска, рукавички, захисний комбінезон),

4. Зволожте матеріал, що містить азбест (шнур);

5. Надягніть зволожений  пакет для збору відходів, що містять азбест (щільність не менше 200 мкм, з відповідним маркуванням (або наліпками)) на фланець зі зволоженим азбестовим шнуром;

6. Відріжте трубу таким чином, щоб не порушити цілісність залишків азбестових матеріалів та поліетиленового пакету;

7. Покладіть відрізану частину труби з одягненим на неї пакетом в інший пакет;

8. Пакет зав’яжіть у спосіб, що забезпечує герметичність пакування (рис).

9. Якщо демонтаж успішно проведено, додаткове очищення місця здійснення робіт не потрібне;

10. Якщо матеріали не будуть одразу транспортуватись на полігон, залиште їх у спеціально відведеному місці або помістіть у відокремлену частину приміщення. Позначте цю територію / кімнату попереджувальною стрічкою;

11. Під час санації співробітниками УФСІ або Агенції з реалізації проектів має здійснюватись перевірка очищення має здійснюватися нагляд за роботами. Нагляд буде полягати в перевірці виконання всіх необхідних кроків, зазначених вище.

12. УФСІ або Агенція з реалізації проектів здійснюють перевірку очищення, щоб перевірити, чи весь азбест вилучено та безпечно зберігається.

13. Все і будь-кого, що залишає робочу зону видалення, необхідно спочатку знезаразити

Вилучення віконних ущільнювачів (герметиків), що містять азбест

Спосіб 1: якщо віконна рама повинна залишатися на місці:

Категорія ризику СЕРЕДНІЙ

- Закрийте приміщення, де знаходиться азбестовмісний віконний герметик

- Покладіть поліетиленову плівку на підлогу;

- Одягніть необхідні ЗІЗ (маска, рукавички, захисний комбінезон, черевики);

- Витягніть скло з вікна шляхом зішкрібання герметика викруткою чи зубилом;

- Якщо скло буде використовуватись повторно, також видаліть герметик зі скла, якщо ні – скло необхідно спакувати як вид відходу, що містить азбест;

- Видаліть герметик з віконної рами використовуючи зубило шляхом точкового вилучення;

- Очистіть територію, використовуючи промисловий пилосос для азбесту;

- Також до пакету для збору відходів, що містять азбест, помістіть поліетиленову плівку, якою була вкрита підлога.

- Пакет зав’яжіть у спосіб, що забезпечує герметичність пакування (рис);

- Якщо матеріали не будуть одразу транспортуватись на полігон, залиште їх у спеціально відведеному місці або помістіть у відокремлену частину приміщення. Позначте цю територію / кімнату попереджувальною стрічкою;

- Під час санації співробітниками УФСІ або Агенції з реалізації проектів має здійснюватись перевірка очищення має здійснюватися нагляд за роботами. Нагляд буде полягати в перевірці виконання всіх необхідних кроків, зазначених вище.

- УФСІ або Агенція з реалізації проектів здійснюють перевірку очищення, щоб перевірити, чи весь азбест вилучено та безпечно зберігається.

- Все і будь-кого, що залишає робочу зону видалення, необхідно спочатку знезаразити

Спосіб 2: якщо віконну раму, включаючи скло, можна зняти:

Категорія ризику НИЗЬКИЙ

1. Закрийте кімнату, в якій знаходиться матеріал, що містить азбест чи огородіть територію сигнальною стрічкою та попереджувальними знаками, якщо роботи будуть здійснюватись поза приміщенням;

2. Покладіть зволожену поліетиленову плівку на підлогу;

3. Одягніть необхідні ЗІЗ (напівлицьова маска, рукавички, захисний комбінезон, черевики);

4. Видаліть всю раму разом зі склом;

5. Покладіть раму на поліетиленову плівку

6. Загорніть її та герметично зафіксуйте, використовуючи армовану клейку стрічку;

7. Якщо матеріали не будуть одразу транспортуватись на полігон, залиште їх у спеціально відведеному місці або помістіть у відокремлену частину приміщення. Позначте цю територію / кімнату попереджувальною стрічкою;

8. Якщо демонтаж успішно проведено, додаткове очищення місця здійснення робіт не потрібне

9. Під час санації співробітниками УФСІ або Агенції з реалізації проектів має здійснюватись перевірка очищення має здійснюватися нагляд за роботами. Нагляд буде полягати в перевірці виконання всіх необхідних кроків, зазначених вище.

10. УФСІ або Агенція з реалізації проектів здійснюють перевірку очищення, щоб перевірити, чи весь азбест вилучено та безпечно зберігається

Видалення уламків шиферу (зовні):

Категорія ризику СЕРЕДНІЙ

1. Позначте територію, на якій розташовано уламки шиферних листів;

2. Одягніть необхідні ЗІЗ (напівлицьова маска, рукавички, захисний комбінезон);

3. Підберіть уламки шиферу;

4. Покладіть уламки в пакет для відходів, що містять азбест,

5. Пакет зав’яжіть у спосіб, що забезпечує герметичність пакування (рис);

6. Якщо матеріали не будуть одразу транспортуватись на полігон, залиште їх у спеціально відведеному місці або помістіть у відокремлену частину приміщення. Позначте цю територію / кімнату попереджувальною стрічкою;

7. Під час санації співробітниками УФСІ або Агенції з реалізації проектів має здійснюватись перевірка очищення має здійснюватися нагляд за роботами. Нагляд буде полягати в перевірці виконання всіх необхідних кроків, зазначених вище.

8. УФСІ або Агенція з реалізації проектів здійснюють перевірку очищення, щоб перевірити, чи весь азбест вилучено та безпечно зберігається.

9. Все і будь-кого, що залишає робочу зону видалення, необхідно спочатку знезаразити

ВСІ АГЕНТИ / ПЕРСОНАЛ ПОВИННІ ПРОЧИТАТИ ТА ПІДПИСАТИ ПЛАН РОБОТИ ДО ПОЧАТКУ РОБІТ

| Я ПДТВЕРДЖУЮ, ЩО ПРОЧИТАВ І РОЗУМІЮ ПЛАН РОБІТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПІБ | ДАТА | ПІДПИС |

- ЧАСТИНА 6 : План управління азбестовмісними матеріалами (шаблон)

ПОГОДЖЕНО:

___________________

ПЛАН УПРАВЛІННЯ АЗБЕСТОВМІСНИМИ МАТЕРІАЛАМИ

Місце знаходження об’єкта будівництва: 	вул. Кізіярська, 55, м. Мелітополь, Запорізька область, 72301

№ та назва СП: 	28-23-13 «Покращення умов надання медичної допомоги у багатопрофільній лікарні інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги м. Мелітополь, Запорізька область/KfW»

Розробник:		Український фонд соціальних інвестицій

Дата підготовки документу:

____________________________ / ПІБ розробника/

План управління азбестовмісними матеріалами (ПУА) описує заходи з управління азбестом та азбестовмісними матеріалами, які були ідентифіковані в будівлях в рамках проектів УФСІ.

- Короткий опис результатів дослідження азбесту, результатів лабораторного аналізу

Під час обстеження будівлі встановлено, що дах будівлі виконаний з шиферних листів. Враховуючи дані попередніх досліджень (в рамках проєктів УФСІ VI та УФСІ VII), під час яких у 100 % відібраних зразків азбестоцементних хвилястих листів (шиферу) визначено азбестові хризотилові волокна, всі виявлені шиферні матеріали вважаються азбестовмісними, зразки не відбираються.

- Місцезнаходження АВМ, місць тимчасового видалення азбестовмісних відходів, розташування попереджувальних знаків та написів, огородження

Азбестовмісні матеріали на об’єкті представлені азбестоцементними гофрованими листами, які використані як покрівельний матеріал. Площа покрівлі, яка підлягає демонтажу, становить …….. м2. Для проведення робіт необхідне виділення робочої зони на відстані близько 2 м від фасаду будівлі по периметру. Робоча зона має бути відокремлена огороджувальною сигнальною стрічкою, позначена попереджувальними знаками. Доступ сторонніх осіб до робочої зони з видалення АВМ забороняється.

- Дані про підрядника, який здійснює роботи.

- Рішення (та причини рішень) щодо поводження з азбестом на робочому місці, наприклад, безпечні робочі процедури та заходи контролю.

Тип матеріалу та конструкція даху дозволяють безпечно провести демонтаж та видалення АВМ на будівельному майданчику з використанням необхідних засобів індивідуального захисту та обладнання для попередження утворення азбестового пилу. Виконання робіт буде проводитись зовні приміщення. Ризики при проведенні такого виду демонтажних робіт віднесено до середньої категорії, тобто при здійсненні робіт не потрібне залучення спеціалізованих компаній. Матеріали характеризуються низьким ризиком вивільнення волокон в навколишнє середовище, а також середнім ризиком при видаленні азбестовмісних матеріалів.

Під час проведення робіт Підрядник має керуватися розробленим та погодженим «План роботи з демонтажу азбестовмісних матеріалів», в якому має бути зазначено характер та тривалість робіт, місце проведення робіт, використовувані методи демонтажу азбестовмісних матеріалів, характеристика обладнання, яке використовується для захисту працівників, що безпосередньо приймають участь в роботах, а також для захисту інших осіб, не задіяних у виконанні демонтажних робіт.

Під час проведення демонтажних робіт необхідно проведення моніторингу їх виконання керівником робіт з боку підрядної організації, консультантом з технічних питань (УФСІ), консультантом з екологічної безпеки будівництва (УФСІ). За результатами моніторингу складаються звіти: Звіт керівника робіт з демонтажу азбесту (Підрядник), Звіт (сертифікат) перевірки очищення (УФСІ)

- Детальний опис нещасних випадків, аварій або надзвичайних ситуацій, що стосуються азбесту, які можуть трапитись на робочому місці та процедури пом’якшення їх наслідків

Під час проведення робіт можливе виникнення наступних випадків, аварій або надзвичайних ситуацій, що стосуються азбесту:

а) несподіване виявлення прихованих АВМ. Якщо під час проведення робіт було виявлено нові матеріали, які з певною долею вірогідності можуть містити азбест, необхідно негайно припинити роботу, позначити дану зону попереджувальними знаками, написами, переконатись, що в ній немає людей. Наступним етапом має бути інформування відповідальних осіб Фонду та організація відбору зразків для проведення лабораторних досліджень. Алгоритм дій наведено на рис. 1.

Рис. 1 – Алгоритм дій у випадку виникнення випадків, аварій або надзвичайних ситуацій, пов’язаних з азбестом

б) випадкове пошкодження азбестовмісних матеріалів, наслідком якого має бути потрапляння волокон азбесту в повітря (рис. 1). В даному випадку необхідно забезпечити попередження неконтрольованого потрапляння АВМ в робочу зону. Для цього необхідно: попередити всіх, хто може потрапити під вплив небезпечного фактору, видалити з робочої зони всіх сторонніх осіб, які безпосередньо не задіяні в роботах з ліквідації випадку, встановити причину пошкодження АВМ, відновити контроль над ситуацією якнайшвидше, переконатись, що всі залучені особи використовують ЗІЗ, в тому числі засоби захисту органів дихання. Необхідно мінімізувати розповсюдження азбесту за межі зони забруднення шляхом очищення всіх, хто залишає дану територію, провести її очищення від уламків та пилу, використовуючи вологі серветки (якщо забруднення незначне), або азбестовий пилосос. В подальшому необхідно належним чином запакувати та видалити азбестовмісні відходи та використані ЗІЗ (відповідно до Мінімальних вимог до проведення робіт з демонтажу будівельних азбестовмісних матеріалів). Алгоритм дій наведено на рис.1.

- Інформація про консультації, інформацію та обов'язки щодо навчання працівників, які виконують роботи, пов'язані з азбестом

Кожен працівник, що залучається до поводження з АММ, має пройти навчання, яке охоплює щонайменше наступні питання:

- властивості азбесту та його вплив на здоров'я;

- продукти / матеріали, які можуть містити азбест;

- технологічні операції, які можуть призвести до взаємодії з азбестом та важливість профілактичного контролю;

- законодавство України, зокрема наявність встановлених законом граничних значень та, якщо це обов'язково, необхідність контролю якості повітря;

- безпечні методи роботи, засоби контролю та засоби захисту, включаючи гігієнічні вимоги;

- відповідна роль, вибір, підбір, обмеження та правильне використання засобів захисту дихальних шляхів;

- процедури поводження в надзвичайних ситуаціях;

- процедури знешкодження;

- утилізація відходів;

- трудові права;

- вимоги до медичного огляду.

Підвищення кваліфікації щодо вищезазначених тем слід проводити кожні 3 роки.

Оцінка стану здоров'я кожного працівника повинна здійснюватись до початку впливу пилу азбесту або матеріалів, що містять азбест, на робочому місці. Під час медогляду необхідно обов’язково проводити огляд органів грудної клітки.

Додатки: креслення з нанесеними локаціями

1 Орхуська конвенція про доступ до інформації, участь громадськості у прийнятті рішень та доступ до правосуддя щодо екологічних питань (Орхус, Данія, 25 червня 1998 р.). Конвенція надає права громадськості щодо доступ до інформації, участі громадськості та доступу до правосуддя в процесах прийняття урядових рішень, питань, що стосуються місцевого, національного та транскордонного середовища. Вона зосереджена на взаємодії між громадскістю та державними органами. Це спосіб покращення мережі екологічного врядування, запровадження ефективних та надійних стосунків між громадянським суспільством та урядами та додавання нового механізму для розширення можливостей участі громадськості в процесі прийняття рішень і гарантування доступу до правосуддя шляхом:

«управління шляхом розкриття інформації», що веде до переходу до екологічно відповідального суспільства.

https://www.kfw-entwicklungsbank.de/PDF/Download-Center/PDF-Dokumente- Richtlinien/Nachhaltigkeitsrichtlinie_EN.pdf

IFC Performance Standard 2 - Labor and Working Conditions January 1, 2012 at https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/88f1f09e-5fe4-4fad-9286-33ecb221ab23/PS2_English_2012.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jiVQIns

Refers to IFC PS 4: Community Health, Safety, and Security